PAGE  

路桥集团国际建设股份有限公司
兰渝铁路LYS-11标段工程项目三分部
安 全 自 控 体 系 文 件
[image: image3.jpg]



路桥建设
2009-8-10发布                            2009-8-20实施


安 全 自 控 体 系 文 件
编制单位： 兰渝铁路LYS-11标项目三分部
审 核 人：    

批 准 人： 
施行日期： 2009年8月20日

路桥集团国际建设股份有限公司
兰渝铁路LYS-11标段工程项目三分部
2009年·南部

目录
1一、总则


11、编制说明


22、编制依据


33、适用范围


4二、安全自控管理体系要求


41、总要求


42、文件要求


5三、安全方针与目标


51、安全方针


62、安全目标


7四、安全体系组织机构


71、组织机构和保证体系


102、主要领导、部门和人员安全职责


102.1 三分部经理（刘国波）安全职责


102.2 三分部副经理（闫哲理、连旺兴、谢子建、黄锦仕）安全职责


112.3 三分部总工程师（连殿云）安全职责


112.4 三分部安质部部长（张剑）安全职责


122.5 三分部安全工程师(员)安全职责


132.6 三分部工程部部长（田邦均）安全职责


132.7 三分部物资部部长（吴尚纯）安全职责


132.8 三分部计合部（李芳芳）、财务部部长安全职责


142.9 三分部综合部部长（徐大朋）安全职责


142.10 三分部试验室主任（蒲国勇）安全职责


153、职能部门安全职责


153.1  三分部安质部安全职责


153.2  三分部工程部安全职责


162.3  三分部物资部安全职责


163.4  三分部计划、财务部安全职责


173.5  三分部综合部安全职责


173.6  三分部试验室安全职责


183.7  架子队安全职责


193.8  架子队队长安全职责


203.9  架子队技术负责人安全职责


203.10  架子队技术员安全职责


203.11  架子队安全员安全职责


213.12  架子队质量员安全职责


213.13  架子队材料员安全职责


223.14  架子队试验员安全职责


223.15  架子队领工员安全职责


233.16  架子队工班长安全职责


233.17  作业班组安全职责


25五、安全管理制度


251、安全事故报告和处理制度


262、安全生产教育培训、考核制度


283、安全技术交底制度


294、特种作业人员管理制度


315、特种设备安全管理制度


336、安全生产检查制度


347、安全生产思想教育


358、安全会议制度


359、事故隐患报告制度


3610、事故隐患排查治理和监控制度


3711、班前安全交底制度


3812、文明施工、环保水保管理制度


3913、施工现场用电管理制度


4014、机械设备安全管理制度


4115、施工现场消防管理制度


4116、机械设备、压力容器安全管理制度


4217、爆炸物品管理制度


4217.1、总则


4317.2、爆破器材的管理


4517.3、爆破器材的储存


4617.4、爆破器材的仓库


4717.5、爆破器材的购买


4717.6、爆破器材的运输


4817.7、爆破器材的使用


4917.8、爆破器材的加工


4917.9、爆破器材的检查监督


5017.10、奖励与处罚


5218、劳动保护及职业病防治制度


53六、施工工序安全责任制


53一）、拌合站


531、拌合站管理制度及记录


532、拌合站安全操作规程


54二）桥梁施工


541、钻孔桩施工


541.1、施工安全注意事项


561.2、施工过程安全要求


581.3、施工一般安全要求


581.4、钻孔桩施工主要人员责任


592、挖孔桩施工安全注意事项


592.1、施工安全注意事项


602.2、施工过程安全要求


622.3、挖孔桩施工主要人员责任


633、承台施工


633.1、承台基坑开挖


653.2、凿桩头


663.3、承台模板及支架


673.4、钢筋加工


683.5、钢筋焊接


693.6、钢筋绑扎


703.7、承台混凝土浇筑


723.8、承台拆模、养护


733.9、回填


734、墩台施工


734.1、钢筋加工


744.2、钢筋焊接


744.3、钢筋绑扎、安装


754.4、钢筋半成品保管、吊装


754.5、模板安装


764.6、混凝土浇筑


774.7、混凝土拆模、养护


785、连续悬灌梁施工


785.1、支架搭设与预压


805.2、永久支座的安装和临时支座的安装及拆除


805.3、模板及支架


815.4、钢筋加工及安装


835.5、预应力筋加工及安装


845.6、波纹管加工及安装


855.7、混凝土浇筑


865.8、混凝土拆模及养护


865.9、预应力筋张拉


885.10、预应力孔道压浆


896、制梁架梁


896.1、钢筋加工


906.2、钢筋焊接


916.3、钢筋绑扎、安装


926.4、钢筋半成品保管、吊装


926.5、模板安装


936.6、预应力筋加工及安装


956.7、波纹管加工及安装


966.8、混凝土浇筑


976.9、混凝土拆模、养护


986.10、预应力筋张拉


996.11、预应力孔道压浆


101三）、涵洞（通道）施工


1011、基坑开挖


1012、模板及支架


1033、钢筋施工


1033.1、钢筋加工


1043.2、钢筋绑扎


1054、混凝土施工


1054.1、混凝土浇筑


1064.2、混凝土拆模、养护


1065、沉降缝及防水层施工


1076、出入口及端翼墙砌体施工


1087、回填


109四）、路基施工


1091、地表处理


1091.1、CFG桩施工(采用长螺旋钻施工)


1101.2、浆体喷射搅拌桩施工


1122、级配碎石拌合站


1122.1、表层级配碎石填筑


1123、路基过渡段填筑


1134、挡土墙施工


1134.1、模板及支架


1154.2、沉降缝及防水层


1165、路基填筑


1166、路堑开挖


1166.1、开挖钻眼


1176.2、装药爆破


1196.3、装碴运输


119五）、隧道施工


1201、洞口开挖


1212、边仰坡防护施工


1223、管棚施工


1223.1、套拱钢架加工


1233.2、套拱钢架焊接


1244、套拱施工


1255、钻眼施工


1256、注浆施工


1267、洞身开挖、支护


1267.1、钻孔施工


1277.2、爆破施工


1307.3、钢架加工


1307.4、钢架焊接


1317.5、钢架安装


1327.6、钢筋网片加工


1337.7、钢筋网片焊接


1347.8、钢筋网片安装


1357.9、喷射砼施工


1367.10、防水层施工


1387.11、二次衬砌混凝土施工


1387.11.1、衬砌台车就位


1397.11.2、钢筋施工


1407.11.3、钢筋焊接


1417.11.4、钢筋绑扎


1417.12、混凝土施工


1417.12.1、混凝土浇筑


1427.12.2、混凝土拆模、养护


1437.13、洞门施工


144附表：危险源清单





发 布 令

新建兰渝铁路工程，是我国实施西部大开发战略部署的重要线路之一，并按照客运专线标准设计的时速200Km/h并预留时速250Km/h的运行能力的建设项目，工程采用大量引进技术，科技含量高，安全要求严。为确保本兰渝铁路工程施工安全满足设计文件和验收标准要求，强化项目安全自控能力，我路桥集团国际建设兰渝铁路工程项目部编制了《安全自控体系文件》，经审查，现予发布。望各单位组织全体职工认真学习，遵照执行。
项目经理： 

              二〇〇九年八月一日

一、总则
1、编制说明
新建兰渝铁路位于甘肃、四川、陕西及重庆境内，北起兰州枢纽，向南经甘肃的榆中、渭源、漳县、岷县、宕昌、陇南后通过陕西省边界进入四川省，经广元、苍溪、阆中、南部、南充后，分别经渭沱、广安接入重庆枢纽。兰州至重庆段正线线路长度为818.71Km，运营长度873Km。另修建南充经广安至高兴段单线铁路，正线长度89.34Km。

该线经过甘、陕、川、渝三省一市22个县（区），兰州至重庆北设兰州东等34个车站。南充东至高兴设老君乡等7个车站。其中区段站1个，客运站1个，中间站19个，越行（会让）站20个。
该线北段经兰州枢纽与陇海、兰新、兰青、包兰四大干线及规划建设的陇海客运专线，兰新第二双线等线路相连；中与宝成、达成相交；接入重庆枢纽后与成渝、川黔、襄渝、渝怀和规划建设的沪汉蓉快速通道等相接，是西部地区的一条区域路网铁路干线。
兰渝铁路工程，是按照客货专线标准设计的，路段旅客列车设计行车速度：200Km/h,部分段落预留250Km/h的建设项目，科技含量高，质量要求严。

    兰渝铁路广元至重庆段LYS-11标段自本标段起点DK647+300起，沿嘉陵江东岸行进，至苍溪巢丝厂西侧500m处线路跨至嘉陵江西岸，于嘉陵江西岸庙子垭一带设苍溪站。出站后线路沿嘉陵江南下，跨白水河后至阆中市江南镇五里店村一带设阆中站。出阆中站后线路沿G212国道西侧继续南行，至金星镇李家坪设南部站，尔后沿河而行跨G212国道及西河，经水音至龙桂设站，此后线路沿芦溪河而行，至本标段终点DK754+000，线路长度105.616Km。
三分部主要负责出阆中站后沿G212国道南行至匹驴寺，起止桩号DK692+200-DK714+200全长22Km，期间在DK707+360李家坪处设南部站。全线主线桥11座，跨线桥3座（其中跨G212主线桥为现浇梁），涵洞57座，隧道9条，路基约5Km。

为兑现合同承诺，规范安全管理，实现工程施工安全世界一流的目标。路桥国际建设兰渝铁路项目部将以全新的安全管理理念，科学的安全控制手段，严格的过程控制措施，确保实现安全管理目标。
严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、兰渝铁路责任有限公司、路桥集团国际建设股份有限公司的有关安全管理规定，实行工程安全责任制，健全工程安全责任追究制，加强作业层的过程安全自控。
按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程安全进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作安全保证工序安全，以工序安全保证工程安全。

本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。
2、编制依据
新建兰州至重庆铁路兰州东至夏官营、广元至重庆段土建工程及兰州东至重庆段铺架工程LYS-11标段施工招标文件、投标书、设计文件及图纸、答疑书、补遗书及业主下发的有关文件等。

主要的工程技术规范、标准、规则、规程：

《中华人民共和国安全生产法》；
《中华人民共和国劳动法》；

《建设工程安全生产管理条例》；

《生产安全事故报告和调查处理条例》；

《铁路建设工程安全生产管理办法》；

《爆破安全规程》(GB6722-2003)；

《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401.1-2003)；

《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401.2-2003)；

《铁路建设项目水土保持方案技术标准》(TB10503-2005)；

《路桥国际建设兰渝铁路工程安全管理工作指导手册》。
国家、铁道部及地方政府相关法律、法规。

3、适用范围
本体系文件适用于路桥集团国际建设股份有限公司兰渝铁路LYS-11标段的工程施工安全管理全过程。
二、安全自控管理体系要求

1、总要求

为加强安全的严格控制，依据GB/T28000-2001职业健康安全管理体系-规范的要求，结合本项目的实际情况，建立能够满足要求的管理体系，确定了其管理体系所需的准则和方法。
1.1、为加强安全的严格控制，依据GB/T28000-2001职业健康安全管理体系-规范的要求，结合本项目的实际情况，建立能构满足要求的管理体系，确定了其管理体系所需的准则和方法。
1.2、采用过程方法并做到：

确保过程所需的资源和信息的获得；

明确有效控制过程所需的准则和方法；

确定过程的顺序和接口关系；

对过程进行监视和测量并分析这些过程。

1.3、制定安全管理体系管理目标，实施过程策划并持续改进这些目标。

2、文件要求

2.1、安全管理体系文件包括：

安全管理体系程序文件

安全管理体系作业文件（管理制度、安全作业指导书、标准、规范、表格等）

GB/T28000-2001职业健康安全管理体系-规范说要求的记录等

2.2、文件控制

实施《文件控制程序》，并用于控制安全管理体系运行和改进所需的文件，控制内容包括：

发布前由有关人员对其进行检查、考核和评价，文件的适宜性和充分性应得到批准；

对文件评审，每年在内部或管理评审前进行。必要时进行修订并进行批准；

识别安全管理体系的现行修订状态，确保其适宜性、充分性和有效性；

确定适用的法律、法规、标准等外来文件，得到识别并控制其发放范围；

确保在安全管理体系运行起重要作用的各个场所都能获得适用文件的有效版本；

及时从发放和使用文件的场所撤出作废文件。

2.3、安全记录控制

为对安全记录进行控制，由项目部制定《记录控制程序》并监督实施，确保安全记录的收集、标识、编目、保护、检索、保存和处理得到控制。

安全记录的填写应及时、清晰、认真，保证所记录信息的真实性、准确性和完整性。作为证实文件的记录，不允许涂改。若填写错误，可用杠改纠正，并且修改人应签字。

安全记录的收集随质量活动的过程依次进行，安全活动结束后，安全记录应收集齐全、整理完好。

安全记录应标识，除记录应有统一的编号外，记录应填写齐全、清楚、准确，并有授权人签字，能够实现可追溯性。

安全记录由形成部门按年度、专业、专题、项目、分类的原则进行编目，以便检索。

根据国家、行业及组织的要求，明确规定安全记录的保存期，并分别由项目部职能部门按规定的要求自行保管。

需归档保存的安全记录由项目部办公室按有关规定办理。

三、安全方针与目标

1、安全方针
坚持“安全第一、预防为主”的指导方针，建立健全安全管理体系，坚持以规章制度保安全，以科技装备保安全，加强事故危险源辩识，杜绝违章蛮干。确保工程内实外美，修建高质量、无安全隐患的山区环保铁路。
2、安全目标
始终把“安全第一、预防为主”的安全方针落到实处，杜绝生产安全特别重大事故和重大事故；遏制较大生产安全事故；减少一般生产安全事故。杜绝因建设引起的特别重大和重大铁路交通事故；遏制因建设引起的较大铁路交通事故；减少因建设引起的一般铁路交通事故。
四、安全体系组织机构

1、组织机构和保证体系
认真贯彻执行“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比，消灭一切安全事故的发生。

项目分部成立安全管理领导小组，建立以项目经理为首的，人人参与的安全管理系统，从项目经理到生产工人做到纵向到底，一环不漏；各职能部门和人员的安全生产责任横向到边，人人有责，安全管理组织机构

见图，安全生产保证体系见图。

项目分部分级负责，以加强施工作业现场控制和职工的安全生产教育为重点，开展创建安全标准工地活动，确保本合同段工程的施工安全。
主要职责：贯彻执行有关安全方针和技术标准；定期召开有关安全会议；审定安全制度、规定；决策施工安全方案；总结和布置安全工作；组织培训和教育；落实安全责任制；对安全行为、过程控制和工程实体等进行监督检查；负责安全自控体系的正常运行。 

项目经理部

项目经理部负责人：刘国波
安全负责人：连殿云
技术负责人：连殿云
安质部长：张剑
工程部长：田邦均
物资部长：吴尚纯
计合部：李芳芳
财务部：黄锦仕
综合部：徐大朋
试验室主任：蒲国勇

[image: image1]
项目三分部安全管理组织机构图


[image: image2]
项目三分部安全生产保证体系图

2、主要领导、部门和人员安全职责

2.1 三分部经理（刘国波）安全职责
1、执行企业和分部管理制度，维护企业的合法权益。在项目部领导下开展工作。

2、履行合同规定的安全承诺，对管辖范围内的工程施工安全负责。

3、落实项目安全目标，实施分部安全管理规划、执行分部自控体系。

4、对管辖范围内的项目实施全面安全管理。根据项目负责人授权的范围、时间和内容，负责与建设管理单位，联合体成员各方，咨询、监理单位，分部等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。

5、接受安全监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、项目部和企业本部等有关安全工作的检查、指导与监督。

6、进行现场文明施工管理，及时处理安全事件。

7、根据项目管理人岗位安全责任制对项目分部管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。

2.2 三分部副经理（闫哲理、连旺兴、谢子建、黄锦仕）安全职责

1、主抓分部的安全工作，落实分部安全自控体系。

2、落实分部安全责任制、考核评价办法和责任追究制度。

3、落实安全知识培训，兑现施工作业人员持证上岗要求。

4、监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。

5、落实施工过程工程安全工作制度，开展安全预控活动，监督项目分部管理人员、班组做好各项安全记录。

6、接受安全监督机构、建设管理单位、项目部有关人员的安全监督和检查，组织落实有关安全指令，对安全监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计提出的安全问题，分析原因，制定措施并实施整改。
7、组织安全事故的初步调查，分析原因，分清安全责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究。

8、主持召开工程安全分析会，讲评安全状况，判断安全趋势，实施预防和纠偏措施。

2.3 三分部总工程师（连殿云）安全职责

1、主持分部的技术工作，落实项目技术管理规划，执行项目部技术管理制度和路建项目部有关安全控制的具体措施。制定分部技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负安全技术责任。

2、参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。根据项目部标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。
3、根据分部技术交底，负责对工区、架子队和施工班组的安全技术交底，检查指导安全技术交底实施情况。

4、组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。

5、领导分部有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目培训计划，按项目部要求组织专业技术培训和职工技能培训。

6、组织做好测量及其复核工作。

7、配合安全负责人对安全管理中存在的安全问题和安全事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。

2.4 三分部安质部部长（张剑）安全职责
1、在安全负责人领导下开展工作，业务上接受上级安质部的指导。具体负责分部工程安全自控体系运行和各项安全管理制度的落实。

2、落实创优规划和安全保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关安全指标。
3、执行各关键部位“标准示范段引路”规划方案。按划定的施工现场安全责任区域落实分部安全控制标准，执行安全处罚制度。

4、负责与驻地监理的日常联络工作，落实上级有关部门对安全方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。

5、按分部建立的工序安全控制点进行现场工序安全控制。检查安质（技术）人员、操作工人安全职责履行情况，提出工序安全控制改进意见。

6、负责收集安全信息，及时报送安全报告或报表。接受建设管理单位、咨询（监理）单位和安全负责人和上级安质部门的有关指令并组织实施。
7、实施成品保护方案。

8、参与安全事故调查。

9、组织安全知识培训，实施培训计划。

10、对所属专职安检员、兼职安检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。
2.5 三分部安全工程师(员)安全职责

1、负责施工现场的安全生产、文明卫生、防火管理工作，遵守国家法令，认真学习熟悉安全生产规章制度，努力提高专业知识和管理水准，加强自身建设。
2、经常及时检查施工现场的安全生产工作，发现隐患及时采取措施进行整改，并及时汇报分部经理进行处理。
3、坚持原则，对违章作业，违反安全操作规程的人和事，决不姑息，敢于阻止和教育。
4、对安全设施的配置提出合理意见，提交分部经理解决，如得不到解决，应责令暂停施工，报项目部安质部处理。
5、安全员有权根据分部有关制度进行监督，对违纪者进行处罚，对安全先进者上报项目部奖励。
6、发生工伤事故，及时保护现场，组织抢救及立即报告分部经理和项目部安质部。
7、做好安全技术交底工作，强化安全生产、文明卫生、防火工作的管理。
2.6 三分部工程部部长（田邦均）安全职责

1、主持分部的技术工作，落实分部技术管理规划，执行项目部技术管理制度和公司安全手册有关安全控制的具体措施。制定分部技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术安全责任。

2、参加分部组织的施工图纸审查和现场核对。根据标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。

3、根据项目部技术交底，负责对工区和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。

4、组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。

5、领导工区有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目培训计划，按项目部要求组织专业技术培训和职工技能培训。

6、组织做好测量及其复核工作。

7、参加分项、工区、单位工程安全验收，做好竣工安全验收准备。
2.7 三分部物资部部长（吴尚纯）安全职责

1、应按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需要量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划，履行复核和审批手续。

2、材料仓库的选址有利于材料的进出和存放，符合防火，防水、防盗、防风、防变质的要求。

3、做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。
4、督促现场压力容器、压力管道、起重设备等特种设备定期进行安全技术鉴定，取得技术监督部门核发安全准用证。

2.8 三分部计合部（李芳芳）、财务部部长安全职责

1、认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法规及本企业的各项安全规章制度等，根据“五同时”原则组织施工生产计划与调度工作，合理组织安全生产，文明施工。

2、编制项目部年、季、月施工生产计划时，提出安全方面的要求，安排工程进度，考虑完成有关安全技术措施所需的人工、材料等。

3、负责将年度安全技术措施项目列入项目部作业计划，并按规定拨付经费。

4、每年从企业提取足够数量的经费作为安全技术措施费，列入生产财务年度计划，按时提供资金，并督促专款专用。

2.9 三分部综合部部长（徐大朋）安全职责

1、坚持“谁主管，谁负责“的原则，切实抓好本部室的安全工作。

2、贯彻执行上级安全生产方针、法律、法规、政策和制度。

3、保证安全的投入，完成安全技术以及经费的预算审核工作，并保证安全经费及时到位。

4、在事故处理过程中，负责协助安全管理部门做好接待和善后处理工作。

2.10 三分部试验室主任（蒲国勇）安全职责

1、根据工程总进度安排，安全、高质、低耗、按时地完成专业性检验和试验工作； 

2、负责检验中的危险/环境因素的识别、评价和制定控制计划，并有效实施； 

3、负责试验设备的使用、送检、管理和维护保养； 

4、根据无损检测作业中发生的事故、事件调查处理结果和不符合报告，具体负责实施相关的纠正/预防措施； 

5、负责作业过程中产品的标识及其保护、产品防护、不合格品的标识、报告、处置等工作。
3、职能部门安全职责
3.1  三分部安质部安全职责

1、制定本分部安全生产管理办法实施细则，并负责贯彻实施。
2、协助分部经理组织开展各项安全生产活动，并监督检查项目架子队伍开展安全生产活动的情况，发现问题及时向分部经理和上级安全生产管理部门汇报、处理。

3、负责工程项目安全生产管理分支机构及人员的业务领导和组织工作，负责工程项目各级安全五笔型产基础管理台帐及安全管理资料的建立和归档工作。

4、负责分部全体职工、特种作业人员的安全教育、安全培训的组织管理、考核办证工作：负责监督检查施工人员的三级安全教育考核证及特种作业人员持证上岗工作。

5、开展“危险预知”活动，建立施工班组班前安全讲话制度，针对工程施工的各个阶段，组织开展事故隐患的预测、预控、防控工作，建立定期的安全检查活动（项目每周一次，班组每天一次）并逐级做好各项整改记录。

6、参加施工组织设计、施工方案的会审，参加分部生产会，参加项目部召开的安全生产例会，建立工程项目安全生产例会制度，并负责组织实施。
7、配合项目部安质部做好安全生产工作。
3.2  三分部工程部安全职责

1、对工程项目中应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现不安全问题，及时停止施工，并上报领导或有关部门。

2、发生因工伤亡及未遂事故必须停止施工，保护现场，立即上报，对重大伤亡事故和重大未遂事故，必须查明事故发生原因，落实整改措施，经上报有关部门验收合格后方准恢复施工，不得擅自拆除现场保护设施，强行复工。
3、检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场安全自检情况，审查施工技术资料。  

4、配合项目部工程部对安全管理中存在的安全问题和安全事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。

5、参加分项、工区、单位工程安全验收，做好竣工安全验收准备。

2.3  三分部物资部安全职责

1、对管辖范围的安全生产负责,建立健全物资安全保障制度。

2、负责按计划、保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备材料。

3、贯彻执行《仓库防火安全管理细则》及《化学危险品安全管理规定》,结合本单位实际,制定相应的实施细则。

4、对购入设备、配件及有关材料安全管理要求。
5、制止违章作业、违章指挥，严肃处理机械设备事故，参加工伤、交通调查处理。

6、负责本部门的隐患治理。

3.4  三分部计划、财务部安全职责

1、认真学习和贯彻执行安全生产的文件精神，严格履行健康、安全与环境管理体系有关的职责及规定，把健康、安全与环境保护纳入计划工作的头等大事来抓。

2、按规定负责落实安全生产技术措施经费，对拨给本分部的安全生产资金，保证用在安全生产当中不得挪用。

3、在审定和编制本分部基本建设和工程项目计划费用时，应留足相应计划的安全技术措施费用。确保资金到位，并负责监督、检查该项计划的安全措施费用的专款开支状况。

4、保证安全生产设施建设和设备购置、事故隐患治理、安全教育费用，确保资金到位。

5、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入本分部经济活动分析内容。

6、保证全体员工劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。

3.5  三分部综合部安全职责

1、负责建立本部门的安全职责、规章制度及各种设各的安全管理制度和安全技术操作规程。

2、负责本部门的安全工作，组织安全检查、安全教育和隐患治理。

3、负责本单位食堂、所属库房的安全防火管理和饮食卫生工作，防止火灾和食物中毒。

4、负责所属锅炉、液化气罐（瓶）、热水加热器、电气设备及其它设备的安全管理。

5、负责行政、生活设施等的安全管理。

6、负责本部门事故的调查处理和上报工作。
7、配合项目部综合部做好安全生产、安全管理工作。
3.6  三分部试验室安全职责

1、对检验试验结果负直接责任。

2、认真执行检验试验操作规程。

3、负责现场、原材料、构件检验试验工作。

4、负责对取样、试件的保护、留置工作。

5、负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。

6、迅速反馈检验试验结果。

7、对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向安全负责人或分部经理报告。
3.7  架子队安全职责

1、按照"管理有效，监控有力，运作高效"的原则组建。设置专职队长、技术负责人，配置技术、质量、安全、试验、材料、领工员、工班长等架子队主要组成人员。各岗位明确职责，落实责任。

2、主要组成人员由施工企业正式职工担任，具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上岗。领工员、工班长同时必须具备相应的组织能力和丰富的施工实践经验，其人员数量满足施工现场生产管理、各施工环节和过程不间断监督的需要。

3、施工现场所有劳务作业人员纳入架子队统一集中管理，由架子队按照施工组织安排统筹劳务作业任务。班组作业人员在领工员和工班长的带领下进行作业，确保每个工序和作业面有领工员、技术员、安全员跟班作业。

4、建立和实行技术交底制度，技术负责人就工程作业工序和环节向领工员、工班长进行书面技术交底，书面技术交底资料要归类存档备查。领工员、工班长应在实施作业前对班组作业人员进行工作和安全交底。

5、架子队主要组成人员在施工过程中应保持稳定和完整，应根据施工组织安排及工程进度，适时调整作业班组用工数量。
6、认真监督执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组进行书面安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施、交底要求的执行情况进行检查，随时纠正违章作业。

7、负责组织落实所管辖架子队伍的三级安全教育、常规安全教育、季节转换及针对施工各阶段特点等进行的各种形式的安全教育，负责组织落实所管辖架子队伍特种作业人员的安全培训工作和持证上岗的管理工作。

8、经常检查所管辖班组的作业环境、设备和安全防护设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备及安全防护设施的技术状况是否符合安全标准要求，认真作好书面安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥。

9、负责组织落实所管辖班组开展各项安全活动，学习安全操作规程，接受安全管理机构或人员的安全监督检查，及时解决其提出的不安全问题。

10、对工程项目中应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现不安全问题，及时停止施工，并上报领导或有关部门。

3.8  架子队队长安全职责

1、接受分部安全指令，认真执行项目安全管理制度，对工程施工安全负直接责任。

2、严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和客货共线铁路工程施工安全标准组织施工。

3、拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。

4、坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、安检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和安检人员提出的工程安全问题，按要求组织整改。

5、带领职工学习工艺技术、施工指南、安全控制要点和客货共线铁路工程施工安全标准。
6、如实向分部工区报告施工中出现的安全问题和安全事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
7、严格按有关标准进行检查和安全控制，对工程施工安全负检查验收的把关责任。

8、严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收安全关，审查操作者的资格，审查并签署检验批安全验收记录。

9、深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报安全负责人、行政负责人或越级上报。

10、参与区域内的工程安全动态分析和事故调查。

11、加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。

3.9  架子队技术负责人安全职责

1、协助队长开展安全、质量、进度、文明施工等各项管理工作。

2、向领工员、工班长进行工程质量、施工安全、环保等书面技术交底，并负责将技术交底分类存档。

3、检查、监督、纠正施工中存在的质量、安全、工序、工艺方面的问题。
3.10  架子队技术员安全职责

1、协助技术负责人做好技术交底工作。
2、跟班作业，纠正施工中安全、质量、环保、工序、工艺、文明施工等方面存在的问题。

3、做好施工日志等相关技术资料的编写、收集整理。

4、对隐蔽工程的关键部位、重点工序的施工过程进行旁站。
3.11  架子队安全员安全职责

1、协助队长进行安全教育，接受专职安全人员的业务检查与指导。
2、跟班作业进行施工安全巡视，发现不安全行为坚决制止，并做好巡查记录。

3、负责本队安全器材、用具、设施的维修保养与标识。

4、负责安全内业台帐的收集整理，努力提高安全工作标准化、规范化、制度化管理，做到安全档案、资料齐全。

5、定期进行安全学习总结，加强对作业人员的安全生产教育培训，提高作业人员的安全操作技能和自身防护能力，检查特种作业人员持证上岗情况。

6、施工现场发生事故时组织抢救受害人员，保护好事发现场，事后配合相关事故的调查分析。
7、配合有关部门，按标准做好防暑降温、防寒保暖和有毒有害物品防范工作，防止煤气和食物中毒，保证员工的安全与健康。
3.12  架子队质量员安全职责

1、跟班作业，严格按图施工，检查工程质量，纠正施工工序、工艺方面可能影响工程质量的问题，督促检查“三检制”的落实，判断工程产品的正确性，对不合格品按类别和程度进行分类，及时填写不合格品通知单、返工通知单。
2、严格监督进场材料的质量、型号和规格。

3、负责隐蔽工程的自检、报检，正确填写工序质量表，做好各种原始记录和数据处理工作。

4、对工程质量及质量管理工作取得突处成绩的班组和作业人员建议进行奖励；对违规操作或不重视质量的行为有权制止，或责令其停工整顿，或限期进行返工处理。
5、配合工程质量事故的调查分析。
3.13  架子队材料员安全职责

1、负责现场施工生产中的材料供应和管理工作。
2、点验进场原材料、半成品及成品，按现场管理标准化要求堆放，状态标识，存储和防护（防潮、防鼠、防盗、防损坏），合理布置消防设施，消除事故隐患。

3、建立材料出入场台账和逐日消耗台帐，做到帐物相符。负责工具领用、更换及损坏产品退换等工作，并做好台账。

4、负责填写原材料进场通知单，通知试验员取样送检。对不合格和破损的要及时进行更新替换。

5、发现不合格产品分开存放，及时上报或退回项目部库存。

6、对有毒、有害、易燃易爆物品要重点保管。
3.14  架子队试验员安全职责

1、在工区实验室的领导下，配合质量员、材料员做好进场原材料质量控制。
2、掌握原材料进场数量，监督材料员按规范规定的检验批次提报试验。

3、与工区实验室做好沟通联系，按技术标准或试验规程的规定，对质量有怀疑的进场原材料及时提报工区试验室进行抽检。

4、熟悉设计图纸，了解工程原材料质量要求、结构部位混凝土设计强度等级等情况，完成工地现场一般材料试件的加工制作，监控施工现场工程实体质量。

5、熟悉所用仪器的用途、性能、保养方法并负责保管常用的实验工具、器具。在资质范围内开展现场检测工作，如压实度、粗细骨料含水率测定、混凝土坍塌度、含气量等工作。
6、对试验原始资料进行整理分析、归档保管，随时掌握施工质量动态。

7、协助有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故，参与必要的试验检测工作。
3.15  架子队领工员安全职责

1、在作业队队长的领导下，负责分管工班施工的质量、安全、进度、环保和文明施工管理。
2、组织分管工班完成架子队下达的施工任务并进行跟班作业。

3、贯彻落实上级有关安全质量工作的规定，落实安全质量控制措施，消除施工中的一切不安全因素，抓好安全生产。

4、协助架子队队长进行劳务人员的日常管理，及时协调解决施工中存在的问题。
3.16  架子队工班长安全职责

1、搞好班组建设，严格班组管理和考核。
2、严格按图纸、规范的要求组织工班进行操作。

3、加强本班组的生产质量控制和管理，负责要求本组职工严格执行岗位标准操作程序，及时制止违章作业。
4、负责本班组的安全生产，提醒、检查职工正确着装和正确使用防护用品。做好班前安全预想，班中及时制止违章作业，纠正不安全行为，班后总结学习检查安全工作。
3.17  作业班组安全职责

1、接受分部安全指令，认真执行项目安全管理制度，对工序作业过程安全负直接责任。
2、熟悉工艺流程，掌握工序安全关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。

3、坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。

4、接受技术、安全员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和安全员提出的工程安全问题，按要求整改。

5、如实向上级报告施工中出现的安全问题和安全事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。

6、落实原材料、半成品和成品保护措施。

五、安全管理制度
1、安全事故报告和处理制度
严格执行国务院［1991］第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和兰渝铁路责任有限公司、路桥建设集团公司、路桥建设集团兰渝铁路工程项目经理部的有关规定，切实做好事故的报告、统计、调查和处理工作。严禁隐瞒不报。
事故报告

凡发生因工一次轻伤3人及以下事故或经济损失在5万元及以下事故，应在48小时内报路桥建设兰渝铁路工程项目经理部、公司工程管理部；同时，报告当地安全生产监督管理部门。

凡发生因工一次轻伤3人以上或重伤、死亡事故或经济损失在5万元以上事故，必须在12小时内报路桥建设兰渝铁路工程项目经理部、公司工程管理部；同时，报告当地安全生产监督管理部门。

1.工程建设重大事故是指在工程建设中由于责任过失，造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

2.重大事故分为一、二、三、四级四个等级。一级事故是指死亡三十人以上；或直接经济损失三百万以上的事故。二级事故是指死亡十人以上，二十九人以下；或直接经济损失一百万以上，不满三百万元的事故。三级事故是指死亡三人以上，九人以下；或者重伤二十人以上；或直接经济损失三十万元以上，不满一百万元的事故。四级事故是指死亡二人以上；或者重伤三人以上，十九人以下；或直接经济损失十万元以上，不满三十万元的事故。

3.安全事故发生后，必须在1小时内向项目经理部安质部报告，并通知项目经理部有关领导及安全生产领导小组。项目部安质部必须在事故发生后16小时内向集团公司安质部、建设单位安全管理部门和当地安全管理部门提出书面报告。

4.项目部在接到事故报告后，要尽快成立事故调查组，到事故现场进行调查取证工作：

1）查明事故发生的过程、人员伤亡、直接经济损失情况和原因；

2）组织技术鉴定；

3）查明事故性质、责任单位、责任人；

4）提出工程处理方案；

5）提出防止类似事故再次发生的要求；

6）对事故责任部门、责任人提出处理建议；

7）提出事故调查报告。 

5.铁路建设安全生产事故发生后，施工现场负责人应立即采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护事故现场。

1）发生重伤以上事故，必须首先抢救人员脱离险境，其次是保护现场，待事故查明原因后方可复工；

2）发生事故后，轻伤24小时内，各分部必须报项目经理部，由项目部派人一起分析事故；重伤必须24小时内报集团公司，由集团公司派专人来项目，并报县以上法院，由法院派人、集团公司派人与项目部一起分析事故，查明并处理事故，责任事故要追查和处罚；

3）事故苗头和事故分析必须遵照三不放过的原则，即：事故原因没查不放过；事故责任者和群众没有教育不放过；没有采取得力的防范措施不放过；

4）事故一旦确定为工伤，必须填写《事故报告》表，项目经理部和公司都要存档，为今后受伤者及其家属享受劳保待遇提供原始资料。

2、安全生产教育培训、考核制度

2.1 新参加工作人员，必须参加公司、分部、班组进行的“三级”安全技术教育，对特殊工种和改换工种人员，必须及时通知安质部和现场安全员进行变更工种工作的安全技术教育，变更工种后必须熟知安全操作规程，经安全考试合格后上岗由教育人员填写安全教育卡，变更工种安全教育，教育者与受教育者都要签字备查。特殊工种人员必须持有效“特种作业人员操作证”，方准独立作业。

2.2 凡进场的架子队均应由分部计合部组织，安质部协助，对其人员进行岗前安全教育，经考核合格后，方可上岗操作，试卷留分部安质部存档；

2.3 对各级管理人员的安全教育，由公司、分部人力资源管理部门组织实施培训。

2.4对于转场的工作人员，由接收单位对其进行转场教育。

2.5 对于参加“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）工程操作的工人和有关人员必须进行专门的教育和训练（教育应突出应急应变的安全知识和技能教育，以及在紧急危险情况下的防护和自救的训练）并经考试合格后才允许进行操作。

2.6 对于重大危险性作业，作业前施工部门和职能部门必须按预定的安全措施和要求对施工人员进行安全教育，否则不能作业。

2.7分部每月至少要进行一次专门的安全教育，架子队各班组除坚持每日的班前会外，必须加强班中检查、班后总结，每周还必须进行一次班组（架子队）安全教育，做到安全教育经常化、制度化。

2.8 分部定期不定期地采取各种有效方式开展活动，采用适用于各层次人员的针对性的安全教育，从安全法制、安全思想、安全知识、安全技能、事故案例等不同层面对从业人员进行教育。安全活动组织者做好活动记录。

2.9 进入雨季级台风多发季节施工前，在副经理的部署下，由现场技术负责人组织本区域内施工的分包队伍管理人员及操作人员进行专门的季节性施工安全技术教育。

2.10节假日前后应特别注意各级管理人员及操作人员的思想动态，有意识有目的地进行教育、稳定他们的思想情绪，预防事故的发生。

3、安全技术交底制度
建立三级安全技术交底制度，分部在接受指挥部下达的施工计划和编制施工组织设计时，要针对性地编制安全技术措施，并在开工或施工前由技术或安全专职干部向有关人员进行安全、技术交底，上级公司给分部交底为一级交底，分部负责人给所有员工及技术员交底为二级交底，技术员给现场作业人员交底为三级交底。无安全措施和未进行技术交底不得进行作业。三级交底要分工种分类别进行

3.1.分部主管技术人员必须根据施工组织设计的安全技术措施，结合具体施工方案及施工现场作业环境，制定出全面有针对性的安全技术交底内容。

3.2.安全技术交底要与施工技术交底同时进行，交底人为技术人员而非安全员或其他管理人员。

3.3.各架子队、工点、班组在接受施工任务时，必须先进行安全技术交底后再上岗。其主要内容为安全防护设施、各工种安全操作规程、特殊工程、季节性施工安全注意事项等，交底时既要有针对性又要简单明了。

3.4.各工序的安全技术交底应根据工程施工进度，施工部位分阶段多次交底，不可图省事一次交齐，但对固定场所工种可作一次性交底。

3.5.安全技术交底必须实行逐级技术交底，并纵向延伸到班组全体作业人员；安全技术交底应一式二份，交底人与接底人各持一份，且双方签字后生效。

3.6.如果工程的施工工艺很复杂，技术难度大，作业条件很危险，可单独进行安全技术交底，以引起操作者高度重视，避免安全事故发生。

3.7.安全技术交底不明确，班组长可拒绝接受项目的施工，必须彻底弄清楚后方可作业。

3.8.架子队、工点、班组在接受施工任务后，应严格要求各施工人员遵章守法，在施工过程中努力按安全技术交底要求进行操作。
4、特种作业人员管理制度

一）、特种工管理

1、特种作业人员种类：

⑴ 电工作业；

⑵ 金属焊接、切割作业。含焊接工、切割工；

⑶ 起重机械作业；

⑷ 场内机动车辆驾驶；

⑸ 登高架设作业；

⑹ 锅炉作业（含水质化验）；

⑺ 压力容器操作；

⑻ 爆破作业；

⑼ 矿山通风作业；

⑽ 矿山排水作业；

⑾ 矿山安全检查作业；

⑿ 危险物品作业；

2、特种作业人员具备的条件

⑴ 年满18岁；

⑵ 身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病的生理缺陷；

⑶ 初中以上文化程度，具备相应工程的安全技术知识，参加安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；

⑷ 符合相应工种作业特点需要的其他条件；

3、特种作业人员必须熟练掌握本岗位易发生事故的应急措施。

4、进行危险作业时，要有可靠安全措施并在有人监护下方可工作，作业区间必须将易爆物品清理干净，工作时间遵守劳动纪律，不得违章作业。

5、高空作业时，一定要使用安全带、戴好安全帽，地面要有人监护，雷雨大风禁止高空作业。

6、特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。工作前应详细检查所用工具是否完好、安全可靠并穿好防护用品。

7、特种作业人员证件到期时，应提前向安全部门申请复审，没有复审的特种作业操作证视为作废，禁止上岗。

8、各架子队要配足配齐特种作业人员，保证施工需要，建立进入本项目施工的特种作业人员管理台账。

9、各架子队每月底要清查特种作业人员的动态情况，对新加入施工和已离开的特种作业人员建立动态登记表，及时上报项目计合部。

10、从事特种作业人员的简历、身份证复印件、家庭住址、家庭电话（或联系方式）以及操作证复印件备案并上报项目部安质部；

二）、培训审核

1特种作业人员在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。

2负责特种作业人员培训的单位应当具备相应的资质，并经省、自治区、直辖市安全生产综合管理部门或其委托的地、市级安全生产综合管理部门审查认可。

3对持有特种作业证件的人员，进入工地前应先培训、考核后才能上岗，并做好培训考核记录；

4特种作业操作证，每２年复审１次。连续从事本工种１０年以上的，经用人单位进行知识更新教育后，复审时间可延长至每４年１次。
5、特种设备安全管理制度

5.1 为了加强特种设备的安全管理，防止和减少事故，保障生命和财产安全，提高单位经济效益，特制定本制度。

5.2本制度所指特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施，以及预制箱梁的运架设备。

5.3 特种设备必须遵守一般设备安全管理规定，特种设备还必须遵守特种设备管理规定。

5.4本制度适应于分部所属各部门、生产单位。

5.5 特种设备投入运行后，应建立设备台帐，并归档保存设备资料。

5.6严格按设备使用说明书的要求，定期进行保养，保养计划一经下达，无条件执行。

5.7必须贯彻人机固定的原则，各种机械都要严格实行定人、定机(车)、定操作规程等管理制度，做到机械台台有人管。

5.8按有关规定要求须持特种作业操作资格证书上岗的，必须持证上岗。

5.9对机械操作人员经常性的进行安全教育培训，使机械操作人员自觉遵守操作规程，严格按操作规程进行作业。

5.10操作者在特种设备运行时需要接近的可动零、部件，如机械设备的传动带、明齿轮，接近地面的联轴器、传动轴、皮带轮、砂轮及运动构件等危险部位应装有安全防护装置。

5.11特种设备在启动和运行过程中，若有异常声音或电跳闸，应立即停止运行。经检查修理后方可运行。

5.12特种设备的安全防护装置和保险装置、信号标志和指示器器等，禁止随意拆卸。

5.13特种设备的危险部位或区域应有安全警示标志。

5.14选购特种设备时应选用具备资质的制造单位生产的符合安全技术规范要求的设备（包括进口的和成套设备中的特种设备），并应当检查安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件是否齐备。

5.15特种设备的安装、改造、维修应委托有资质的单位进行，施工单位在施工前应将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知有关主管部门，并应当在竣工验收后３０日内将有关技术资料移交使用单位。使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案；

5.16特种设备在投入使用前或者投入使用后３０日内，特种设备使用单位向有关主管部门或其他特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置；

5.17建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：
    （1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
    （2）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；
    （3）特种设备的日常使用状况记录；
    （4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
    （5）特种设备运行故障和事故记录。

5.18对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作记录。对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应当进行定期校验、检修，并作记录。

5.19按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

5.20特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

5.21制定特种设备的事故应急措施和救援预案。

5.22对特种设备操作人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。特种设备作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

5.23接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。
6、安全生产检查制度

6.1开工前检查的内容有:施工机械设备是否配齐安全防护装置,安全防护设施是否符合要求,人员的培训是否合格.责任制是否建立,是否有应急预案。在全部都备齐的情况下方可开工。

6.2坚持经常和定期安全检查，及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，预防安全事故。分部每月、架子队每周开展一次安全检查，检查的主要内容有：查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患、查落实；重点检查施工用电、模板工程、机械设备、龙门架、运架梁等。并对防坍塌、防高空坠落、防物体打击、防交通事故等措施检查落实。每次检查有明确的目的和具体要求，对检查中发现的问题及时采取措施解决。

6.3不定期检查制度不定期检查，由分部安质部、工程部进行，每月派员深入工地进行安全监督检查，制止违章冒险蛮干的行为，检查工人执行安全操作规程的情况，发现隐患要及时通知工地施工员进行整改。做好记录向分部领导汇报。每月不定期检查不少于8次。

6.4专业性的安全检查主要是针对重大危险源，对施工现场的特种作业安全、现场的施工技术安全、现场的大中型设备的使用、运转、维修进行检查。

6.5季节性、节假日安全生产进行专项检查。安全检查主要内容：施工组织设计是否有安全措施，施工机械设备是否配齐安全防护装置，安全防护设施是否符合要求，施工人员是否经过安全教育和培训，施工安全责任制是否建立，施工中潜在事故和紧急情况是否有应急预案等。
7、安全生产思想教育

安全生产思想教育的目的是为安全生产奠定思想基础。通常从加强安全生产方针政策、法律、法规和规章制度以及劳动纪律等方面进行。

7.1、安全生产方针政策培训教育：一是提高各级领导和广大从业人员队安全生产重要意义的认识，从思想上、理论上认识党和国家的安全生产方针政策和社会主义制度下做好安全生产的重要意义；增强关心人、保护人的责任感，牢固树立以人为本，关爱和维护弱势群体切身利益的思想观点；二是通过安全生产方针、政策教育，提高各级领导、生产经营管理人员和广大从业人员的安全政策水平，使他们正确、全面的理解安全生产方针、政策，具备足够的安全生产法律、法规意识，严肃认真、一丝不苟地执行安全生产方针、政策、法律、法规。

7.2、安全生产法制的培训制度：定期和不定期对全体从业人员进行遵法守法的培训教育，以杜绝违章指挥、违章作业以及生产活动中出现的安全生产的违法违规的现象。

7.3、劳动纪律教育：主要使广大从业人员懂得严格执行劳动纪律对实现安全生产的重要性。生产经营单位的劳动纪律是从业人员在生产工作时必须遵守的规则和秩序，禁止违章指挥、违章作业，严格执行各项安全生产规章制度和安全操作规程，遵守劳动纪律是贯彻安全生产方针、减少因工伤亡事故，实现安全生产的重要抱着重要保证。

8、安全会议制度

8.1、为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，营造分部良好的安全工作氛围，提高安全生产的能力，有效预防分部安全事故的发生，制定本制度。

8.2、安全会议主要内容：一是传达上级安全生产文件、信息，宣传典型经验和先进事迹，吸取典型案例的经验教训。二是总结本分部安全生产情况，分析存在的问题和原因，并提出相应的预防和整改措施。三是布置安全工作任务。

8.3、安全会议的时间：公司每年末召开一次全体员工参加的安全总结工作大会；每季度举行一次由各部门分管安全的领导参加的安全工作例会；每月召开一次部门安全工作例会；每星期车队召开一次驾驶员安全会议。

8.4、安全工作会议由主管安全工作领导或分管安全工作领导负责组织召开。主管领导必须每年至少组织两次安全会议；分管领导必须每季度组织一次安全会议。

8.5、安全工作会议实行签到制，由安全管理部门统计并作为单位考勤工作的组成部分，纳入个人考勤范围。对未经请假，无故不参加安全工作会议的按旷工处理。

8.6、安全工作会议要有专人记录。每次会议举行后，相关人员都要将安全会议有关内容记录在相应的安全会议记录上。
9、事故隐患报告制度

分部安全工程师坚持对本管段施工过程进行检查监督，对施工过程进行指导。

在检查过程中发现违章施工应立即进行制止，并指导施工人员正确施工。

在施工过程中发现存在安全隐患应立即制定处理措施并上报分部相关部门。

在施工过程中，施工人员有权拒绝值班人员的违规指挥，并有权向上一级领导反应。

架子队各施工人员对本工点的施工方法、方案有权提出施工意见和建议，并有权向项目分部进行反应。

对施工现场存在的安全隐患，架子队视而不见的，任何人员都有权向项目分部有关部门举报。
10、事故隐患排查治理和监控制度

10.1、开展安全隐患排查活动，及时消除事故隐患。

坚持“工前讲安全、工中检查安全、工后讲评安全”的“三工”安全检查制度，并做好交接班记录。

同工种上下班之间或多工种上下工序之间，要认真进行交接检查，并做好记录。

10.2、定期安全检查

分部由分部经理、安质部长组织有关人员对所管区域或工点的安全生产情况进行检查，还可以根据劳动生产的实际需要经常开展安全检查。

项目分部定期组织一次安全检查。检查工作由项目经理或分管安全生产的领导负责组织相关部门和人员进行，检查人员必须深入施工现场或岗位实地进行检查，及时发现并消除安全事故隐患，确保劳动生产的安全。

10.3、经常性安全检查

班组坚持工前布置安全、工中检查安全、工后讲评安全的“三工”安全制度。

项目分部、架子队专职安全员、安全值班人员进行日常巡回检查。

项目分部、架子队管理人员在检查生产和其它工作的同时，必须检查安全生产工作。

10.4、专业性安全检查

对国家规定的特种作业和特种设备等组织专业安全检查组分别进行检查。

对施工用电、焊接、电气及电动机具设备进行检查。

对塔吊、垂直运输机（架）、脚手架、上料平台、斜道等搭设与使用进行安全检查。

对锅炉、压力容器、火工品进行检查。

防尘、防毒、防火检查。

季节性、节日安全检查

雷雨季节进行危险部位防雷措施检查。



10.5、节假日前组织进行项目各部门进行安全生产大检查，对检查中存在的问题，项目分部督促立即进行整改。

10.6、开（复）工前安全检查。项目开工前和停工的再建项目复工前，应组织有关部门进行安全检查验收，符合安全生产条件方可开工、复工。

10.7、项目分部应遵照项目经理部的要求广泛深入地开展“安全月”、“百日安全无事故”以及安全生产劳动竞赛、评比活动，以推动安全生产经常化、群众化和制度化。

10.8、强化安全科学管理，运用科学的态度认真预测和控制各类事故的发生。
10.9、项目分部要认真作好危险源辨识工作，通过对危险源辨识找出事故易发点，并加以控制。

10.10、项目分部要利用安全检查表开展自查、互查、专业检查和综合检查，发现潜在危险，进行事故诊断。对运输车辆、机电设备和特殊工种作业人员，各架子队要定人、定岗、定责、分工明确，责任到人。

11、班前安全交底制度
11.1.对项目经理部下发的通知，安全措施交底组织实施，对重点注意事项反复教育。

11.2. 每次施工作业之前，施工负责人对全员讲安全措施及安全注意事项。

11.3.施工作业过程，对违反安全操作规程、安全措施的人员立即制止，并作纪录。

11.4.经常性对全员进行项目经理部的各项规章制度，安全生产法等法律法规进行讲解，以增进全员的安全意识。
12、文明施工、环保水保管理制度

12.1、对施工人员进行“环保”法律、法规和文件教育， 树立“环保”意识，自觉地遵守“环保”规定。

12.2、施工驻地及施工场地尽量少破坏既有植被，在对施工期间破坏的植被，施工完成后给予恢复和防护，防止水土流失，保持环境绿化。

12.3、驻地及施工现场卫生设施齐全、布局合理，专人负责管理、清扫。

12.4、采取措施不压缩、不侵占、不污染河道，保护水源，树木、植被，按设计指定地点弃土。

12.5、施工期间不占用道路施工、堆放物料、搭设建筑物，施工期间的生活污水、施工废水、泥浆不流出场外，并按环保要求处理。建筑垃圾及时清运，运输车辆不带泥行走，污染路面。

12.6、加强环境卫生管理，创造清洁、优美的工作、生活环境，加强两个文明建设，促进施工生产。

12.7、充分发挥作用，广泛进行环境卫生知识宣传，提高全体职工的环境卫生意识，养成良好的卫生习惯，定期进行驻地环境卫生大扫除，保持良好的生活环境。

12.8、施工临时道路、运输道路和施工现场，经常洒水整修，防止扬尘，污染农田和环境。

12.9、施工机械和运输车辆产生的噪声，操作人员要配耳塞，同时注意机械保养，降低噪音的声级。对距居民区150米以内的施工现场，限定施工时间。

12.10、对地区性病疫防疫状况进行调查了解，及早采取预防措施。

13、施工现场用电管理制度

1.场内架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及电线间距必须符合电力部门的安全规定。

2.现场架设的临时线路必须用绝缘物支撑，不得将电线缠绕在钢筋、树木、或脚手架上。

3.电工在接近高压线操作时，其安全距离为：10KV以下不得小于0.7m，20～35KV不得小于1m，44KV不得小于1.2m，否则必须停电后方可操作。

4.各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

5.在三相四线制中性点接地供电系统中，电器设备的金属外壳应做接零保护；在非三相四线制供电系统中，电器设备的金属外壳做接地保护，接地电阻应不大于4Ω，并不得在同一供电系统上有的接地，有的接零。

6.各种电器设备的检查维修，一般应停电作业；若必须带电作业时，应有可靠的安全措施并派专人监护。

7.工地安装变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。施工用电应尽量保持三相平衡。

8.现场的变配电设备处，必须备有灭火器材和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。

9.移动式电器机具设备应用橡胶电缆供电，并经常注意理顺；跨越道路时，应埋入地下或穿管保护。

10.遇有雷雨天气不得爬杆带电作业；在室外无特殊防护装置时必须使用绝缘拉杆拉闸。

11.施工现场的临时照明：室内照明线路应用瓷夹固定；电线接头应牢固，并用绝缘胶带包扎；保险丝应按用电负荷量装设。

12.能产生大量蒸气、气体、粉尘等工作场所，应使用密闭式电器设备。

13.电器设备的传动带、转轮、飞轮等外露部位必须安设防护罩。

14.桥梁施工现场、预制场地，应有自备电源，以免因电网停电造成工程损失和出现事故。自备电源和电网之间，要有联锁保护。

14、机械设备安全管理制度

1、有特种设备使用的各架子队必须对特种设备使用和管理的安全负责。

2、购置特种设备必须上报项目分部安质部审核同意，且是由国家认可的生产厂制造，且有生产许可证或者安全认可证。

3、投入使用特种设备前，各架子队必须上报项目部安质部，由项目部安质部遵照国家的有关规定，持相关报告，到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记，各架子队将安全检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。

4、各架子队应当严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，经检查发现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。检查应当做详细记录，并存档备案。

5、在用特种设备必须实行安全技术性能定期检验制度。各架子队必须上报项目分部安质部，由其按期向所在地的监督检验机构申请定期检验，及时更换安全检验合格标志中的有关内容并将其复印件上报项目经理部安质部备案。安全检验合格标志超过有效期的特种设备不得使用。

6、项目分部必须以岗位责任制为核心，制定技术档案管理、安全操作、常规检查、维修保养、定期报检、应急措施等特种设备安全使用的管理制度，确保特种设备技术档案的完整、准确，并严格执行。

7、特种设备作业人员必须经专业培训考核，并按要求获得有关部门认可的特种设备作业人员资格证书后，方可以从事相应工作。现场禁止吸烟或设吸烟室。
15、施工现场消防管理制度
非经批准不得使用电热器。
动用明火前必须经检查，开用火证方可操作。
现场的临时支搭禁止使用易燃物，支搭木板房要符合建委“标准” 要求，并经消防部门审查。
工地消防道路要保持畅通，消火栓禁止被埋压圈占。
工地的办公室、宿舍、更衣室必须人走关门上锁，财务室等要害部门要安装防撬锁。
职工携物外出和开出车辆必须凭出门条经门卫查验方可放行，建筑物内不准做仓库。
工地禁止留宿非本工地人员，会客和洽谈业务人员要经门卫允许，建筑物内住人要经审批。
班前要对职工开展防火安全知识教育，做好安全交底，所有职工要掌握本工种的防火知识和一般防火常识。
各工种下班前要拉闸断电，清理杂物做到活完脚下清。
16、机械设备、压力容器安全管理制度

1、压力容器在安装前，项目分部应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报压力容器名称、数量、制造单位、使用单位、安装单位及安装地点，办理报装手续。

2、项目分部工程部必须建立压力容器技术档案并统一保管。

3、压力容器在投入使用前，应按《压力容器使用登记管理规则》要求办理登记手续。

4、压力容器的使用单位，应在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器操作要求。

5、压力容器的操作人员应持证上岗。压力容器使用单位应对压力容器的操作人员定期进行专业培训与安全教育，培训考核工作由地、市级安全监察机构或授权的使用单位负责。

6、压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取紧急措施，并按规定的报告程序，及时向有项目分部报告。

1）压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制。

2）压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象。

3）安全附件失效。

4）接管、紧固件损坏，难以保证安全运行。

5）发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。

6）过量充装。

17、爆炸物品管理制度

17.1、总则
1）为了严格管理本标段爆炸物品，预防被盗、丢失和爆炸事故发生，防止被敌对分子和其他犯罪分子利用进行破坏活动，保障铁路施工现场和人民生命财产安全，根据《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的规定，结合铁路工程建设的实际，特制定本制度。
2）本制度所称爆炸物品，是指在兰渝铁路工程建设中使用的各类炸药、雷管、导火索、导爆索、非电导爆系统、起爆药、爆破剂等爆破器材和公安机关认为需要管理的其他爆炸物品。
3）本制度适用于本单位及其使用的建筑队伍。
4）施工现场爆炸物品的安全管理工作贯彻“从严管理，依法监督，方便生产，保障安全”和“谁主管，谁负责”的原则，实行主管领导负责制。爆炸物品使用单位的主管领导人对爆炸物品的安全管理工作负总责，物资管理部门的主管领导人负责购买、运输、储存过程中的安全工作，爆破作业单位的主管领导人负责使用过程中的安全工作。为了切实加强爆炸物品的安全管理，逐级成立爆炸物品安全管理领导小组，由使用单位的项目经理任领导小组组长。
5）购买、运输、储存、使用爆炸物品的项目分部，必须依照本制度及有关安全技术操作规程，制定各个岗位的安全责任制，教育职工严格遵守执行，并设专门机构或专人进行监督检查。
6）使用爆炸物的项目分部接受所在地公安机关的监督检查。
17.2、爆破器材的管理
1）使用爆炸物品的项目分部必须建立验收、领发、检查、看守等各项安全管理制度。保证爆炸物品不发生被盗、被抢、丢失、失火、滥发、误发等问题。
2）储存和加工爆炸物品的仓库、车间制定安全管理、治安防范措施及发生爆炸、火灾、水灾、盗窃及意外性自然灾害事故等事件的处置预案。
3）爆炸物品仓库保管员和看守员应挑选政治可靠、责任心强并经公安机关培训，取得合格证的正式职工担任。
a.仓库保管员的主要职责是，按照国家和上级关于爆炸物品管理的法规、规定，严格执行领发制度，保管好库内的爆炸物品。具体任务是：
负责爆破器材的入库检验、保管、发放和统计工作；
负责按照领导审批的品名、数量发放爆炸物品；
负责建立和填写收发爆炸物品的工作台帐，并做到日清月结，帐物相符；
负责库区的安全防范工作，落实防盗、防火、防爆等措施；
负责库房内发生的紧急事件的前期处置工作，并及时报告领导；
接受上级领导和公安机关的检查、指导，整改不安全隐患。
b.仓库看守员的主要职责是，按照国家和上级关于爆炸物品管理的法规，做好仓库的安全保卫工作，防止被盗、火灾、爆炸等危及仓库安全的问题发生，确保库房万无一失。具体任务是：
对进入库区的人员、车辆进行安全检查，防止闲杂人员进入库区，防止将火具、火种等易燃、易爆、危险物品带入库区内；
定时对库房和周边的防护网、围墙、报警设备进行巡视和安全检查，发现问题及时处理，消除隐患；
对发生的火灾、雷击、漏雨等灾害事故积极抢救，减少损失；对发现的盗窃、破坏案件及时报告并保护好现场。
接受上级领导和公安机关的检查、指导，改进工作。
4）每个爆炸物品仓库应选派3名以上的看守员担负守库任务，保证24小时有人在岗值班、巡守。看守员应配备必要的自卫防护器械。
5）爆炸物品库房应当安装报警器或采取养犬等技防、物防措施，并配备通讯联络工具。
6）施工现场每天作业剩余的爆炸物品，必须于当日清点登记，退回原库。严禁带回工棚、宿舍或随意存放。严禁私藏、私用、赠送他人。
7）对于变质和过期失效的爆炸物品，不准随意丢弃或掩埋。应认真清点登记，由单位物资部门提出报废申请，连同报废清单、实施方案一起上报，经单位主管领导审核后，报当地公安机关批准，并向所在铁路公安机关备案后方可实施。销毁工作应在批准地点进行。销毁时，应有施工单位和公安等有关部门人员在场监督，并作好现场销毁记录。
8）积压的爆炸物品严禁单位和个人擅自转让、倒卖、私存、以物易物。具体处理方式是：
按原供应渠道退回供应单位；按规定进行销毁；经上级主管部门同意和所在地县级以上公安机关批准，本单位公安机关同意，在路内外单位间调剂、转让。一般应以整箱（盒）为单位办理。
9）本单位没有爆炸物品，又确需临时使用少量爆炸物品的项目经理部，应按照8）的规定，办理调拨手续。
10）不准擅自向外单位提供或代为保管爆炸物品（配属施工的单位除外）。
11）严禁将爆炸物品承包给施工单位使用的民工队保管、使用。
12）工程项目在爆破作业结束后，应及时清库和撤库。撤库后，由保管员将原始台帐资料移交所在铁路公安机关存档。
17.3、爆破器材的储存
1）施工现场的爆炸物品必须储存在经有关部门批准并验收合格的专门（正式或临建）仓库，由取得合格证的保管、看守员昼夜保管、守护。
2）严禁随意存放爆破器材；严禁非法设立爆破器材临时存放点。确因工作需要设立的，应由使用单位将存放地点、存放时间、存放数量、安全措施、主管负责人等书面报铁路公安机关审批，并报当地公安机关备案。存放数量不得超过当日使用量。严禁将爆破器材分发给承包户或个人保存。
3）必须建立严格的出入库审批、检查、登记等工作制度。收存、发放应按制度进行登记、签字。库房管理要做到帐目清楚，手续齐备，帐物相符。
4）爆炸物品要按其性质分类专库存放，严禁混存和超量储存。炸药库的库存量必须与公安机关批准的容量相符。
5）储存爆炸物品的库房要保持通风良好，相对湿度应控制在45％—70％范围内，温度控制在15—30℃范围内。库内禁止存放其他物品。
6）爆炸物品在库房内堆放时，堆垛高度要防止倒塌；堆垛之间留有通道；堆垛距离库墙不小于0．2米；底部应垫高0．2—0．3米。
7）库内储存的爆炸物品应当设置明显的标牌。堆放时，硝铵炸药垛高不应超过1．8米；胶质炸药不应超过1．5米；置放雷管时必须铺设胶质皮垫，码放整齐，不准超量。
17.4、爆破器材的仓库
1）施工需要使用爆炸物品，但又无专门储存爆炸物品仓库的，必须在开工前选址建立仓库（储存室）。
2）准备建立爆炸物品仓库前，应由使用单位提出建库计划（包括拟建仓库的地点、时间、设计图纸、保卫措施、防火制度、保管和看守人员名单等内容），报所在地县以上公安机关审核批准，送所在铁路公安机关备案，之后按照批准的时间、地点、设计标准建库。建库完工后须经公安机关验收合格后方可使用。同时还应办理爆炸物品“储存许可证”。建立临时仓库（储存室）时，也需经铁路公安机关和当地派出所批准。
3）建库选址时，应由建库单位会同批准的公安机关共同进行实地勘察。要本着既便于施工生产，又能确保安全的原则，在远离城镇人口稠密区、风景名胜区、水利设施、交通要道、高压电线、通信线路、地下输油管道等区域、设施的地方，亦应避开不良地质、地貌环境，防止洪水、泥石流、危岩、落石等意外自然灾害的破坏，选择适当的地点建库。
储存爆炸物品的库房应符合有关建筑规范的要求，具备较好的防盗、防火、防爆性能。
炸药库和雷管库必须分别建造，两库距离不得少于30米，同时应在库区设置独立的看守值班室。
库房墙体应为24厘米以上的砖混水泥结构；库顶应采用混凝土浇注或抹厚10厘米以上的混凝土加固层；房檐距地面不小于2米；库内应为水泥或木质地面；库房门的宽度不小于1米；窗内应安装防盗铁栏杆或金属防护网；实行双门、双锁（即里层为外包铁皮的木门，外层为防盗门）；门锁应为防撬暗锁；库房应设置通风口、防护网。
库区周边应设置铁刺网或围墙，高度不应低于2米；库房墙外应设防洪排水沟，不许堆放易燃、易爆物品。
库区应安装独立避雷针或架空避雷线，其接地电阻应不小于10欧姆；应安装足够的照明设备（库内须装防爆灯）及必要的通讯联络设备；库房周围应设置警戒隔离区和明显的警戒标志。
库区内应保持清洁、无杂草、无易燃物。
库区内严禁吸烟、用火及将火种和汽油、煤油等其他易燃、易爆物品带入库区。
库区内应配备足够的适于扑灭爆破器材火灾的消防灭火器材，并定期对消防器材的性能和使用日期进行检查。
远离爆炸物品仓库且用量较少的单位，经主管领导批准和所在铁路公安机关同意，可设爆炸物品临时存放点。爆炸物品临时存放点内应设置符合安全要求的专用防爆（盗）保险柜、铁柜，并安排专人保管、看守。临时存放点内爆炸物品的数量要严格控制，一般不应超过当日的使用量。
17.5、爆破器材的购买
1）购买爆炸物品由使用项目经理部的物资部门负责。购买前应由物资部门按计划签订爆破器材供销合同，向所在地县以上公安机关申请领取“爆炸物品购买证”后方可购买。购买后向所在公安机关备案。
2）采购爆炸物品，应由经过专业培训，持有岗位培训合格证的人员承办。购买时，须到持有“爆炸物品安全许可证”的化工厂或持有“爆炸物品销售许可证”的销售部门购买。
17.6、爆破器材的运输
1）爆炸物品的运输由采购单位负责。运输爆炸物品，应按规定向所在地县以上公安机关申请领取“爆炸物品运输证”。跨省、市、区运输的，应在相应的省、市、区办理准运手续。
2）运输爆炸物品时，应由运输单位选派熟悉所运爆炸物品性能的人员押运。
3）运输车辆应保持车况良好，符合安全规定。装运的车辆必须使用高帮汽车；加盖蓬布；采取捆绑加固措施；悬挂醒目的危险品警标；车厢底部及车帮内侧应垫木板或橡胶软皮。
4）运输车辆的驾驶员应选派责任心强、技术熟练、有经验的人担任。
5）运输应在白天按指定路线限速行驶，沿途不准装卸。途中停歇时要远离建筑设施和人员稠密区并有专人看管，禁止无关人员接近。
6）装卸、倒运爆破器材应在白天进行。装卸人员应熟知爆破器材的性能及安全常识；装卸时应轻拿轻放，严禁抛、扔、摔、砸、拖、拉、倒放。
7）爆破器材应按照车辆荷载装运，高度不得超出车帮；装载雷管不得超过两层箱；性能相抵触的不得同车装运；严禁与其他货物混装。
8）爆炸物品运至施工现场仓库或临时存放点后，由负责运输的人员与仓库保管员办理交接、清点、入库手续，禁止无关人员围观、参与。
17.7、爆破器材的使用
1）爆炸物品的使用单位必须向所在地县以上公安机关申请领取“爆炸物品使用许可证”后，方可使用。
2）项目部分部应根据爆破施工的需要配备爆破工。爆破工必须经过培训，考试合格后取得“爆破人员安全作业证”后持证上岗。无证人员不得从事爆破作业。
3）项目部分部对爆破作业人员应定期进行考察。发现不合格人员，应立即停止其作业，收回爆破作业证。当爆破作业人员工作变动和工程竣工后，应及时将“爆破人员安全作业证”收回。
4）使用爆炸物品时，应由施工作业班组提出当日使用的申请计划，物资部门审核后，开具发料单，经现场负责人签字后，由指定的领料员到库房领取。库房发料后，要填写“爆炸物品每日消耗登记表”，并由领取人员签字。
5）爆破工领取爆破器材，应根据当班作业量提出申请，经批准后由2人以上共同领取。性能相抵触的爆炸物品不得同时领取。
6）爆破作业必须由专人统一指挥，划定安全区，布设警戒岗哨，设置警标。爆破前应发预警信号，待危险区内人员撤离后再发爆破信号。爆破作业中出现哑炮时，应当按照既定方案进行处置，不准擅自草率处理。爆破作业结束后，经检查确认安全后，方可解除警戒。
7）进行大型爆破作业或在城镇、居民区、风景区、建筑设施附近进行控制爆破作业时，项目经理部应将爆破作业方案及安全措施报上级主管部门审批，并经当地公安机关批准后，方可爆破作业。
8）对当日未使用完的剩余爆炸物品，应清点后由爆破工及时退库并登记造册。严禁私存、截留、藏匿、出售、转让、私用、倒卖和以物易物。
17.8、爆破器材的加工
1）加工爆破器材应在指定的加工房内进行。加工时应由责任心强，熟悉爆破器材性能，经过专业培训，持有“爆破操作证”的人员进行。操作间应有专人负责。
2）加工爆破器材，应按照当天的实际需用量，不得超量加工。加工后的成品应置放在安全地点，严禁与尚未加工的爆破器材混放。
17.9、爆破器材的检查监督
1）各级公安机关会同所在地公安机关，共同依法对爆炸物品的管理工作进行监督。在监督管理工作中，公安机关的主要职责是：
协助施工单位与所在地公安机关作好爆破器材仓库的选址建库及办理证件、购买、运输、加工、销毁、审查考核看管人员等工作。
指导施工单位建立、健全爆炸物品的安全管理和防范制度；
协助施工单位对各类涉爆人员进行法制、安全教育；
对爆炸物品仓库（储存室）、加工房进行安全检查，督促整改隐患；对重大隐患签发“铁路内部治安隐患整改通知书”，跟踪整改并做好各项安全检查记录；
依法对管理混乱、隐患突出，经公安机关多次指出仍不改正的单位采取封库整顿、治安处罚等措施并将情况向隐患单位的上级通报；
依法清查、收缴非法存放、携带和使用的爆炸物品；
对发生的涉爆案件开展侦破和查处工作；
总结、推广爆炸物品管理工作的做法、经验；
会同行政部门表彰、奖励爆炸物品管理工作的先进单位和个人。
17.10、奖励与处罚
1）在爆炸物品管理工作上，符合下列情况之一的，应给予表彰和奖励。
认真执行国家有关爆炸物品管理法规和本办法，主动加强人防、物防、技防措施，没有发生爆炸物品爆炸、丢失、错领、错发等事故和违反本办法的行为，在爆炸物品管理工作上取得显著成绩的；
勇于同违法犯罪分子作斗争，有效地防止了爆炸物品被盗、被抢、爆炸等人为破坏的；
积极同水灾、火灾等自然灾害作斗争，为保护爆炸物品和国家财产安全做出突出贡献的；
检举、揭发重大违反爆炸物品管理行为，避免、防止重大事故发生的；
抓获危害爆炸物品安全的犯罪分子或协助公安机关侦破爆炸物品案件事迹突出的。
2）违反本办法规定，构成犯罪的，依照刑法的规定追究刑事责任；违反治安管理，尚不够刑事处罚的，依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》给予治安处罚；对不够追究刑事责任和治安处罚的，由铁路公安机关会同违反规定单位的上级主管部门，追究该单位及单位领导的责任，视情予以经济处罚或党纪、政纪等处分。
3）违反本办法规定，有下列行为之一的，对责任人处警告或50元以下罚款；对该单位处1000元以上、10000元以下罚款。
未经批准，私自设库或临时存放点，经指出不按期改正的；
库房使用单门、明锁、无报警器等，设施不符合安全规定，经指出不按期改正的；
库内存放性质相抵触的爆破器材、超量超高储存等违反存货规定，经指出不按期改正的；
在仓库警戒区内吸烟、使用明火的；
不按要求设置看守人员或看守人员擅自离岗造成丢失、被盗数量不大的；
私拿、私用、私藏、赠送、转借、转卖爆破器材数量不大且未造成严重后果的
拒绝公安机关监督检查，无理取闹的；
违反规定，滥发、滥用爆破器材的；
其他违反本办法的规定，公安机关认为需要处罚的行为。
4）违反本办法的规定，具有下列行为之一的，予以从重处罚。对责任人处15日以下治安拘留或200元以下罚款；对单位处1万元以上，5万元以下罚款
爆炸物品管理混乱，存在重大隐患，经公安机关多次指出，限期整改，但拒不改正的；
发生爆炸、被盗、丢失、火灾等事故，危害严重，在全国、全省、全路造成不良影响的；
发生较大数量的爆炸物品被盗、丢失，隐瞒不报或弄虚作假的
对检举、揭发违反爆炸物品管理行为的人员进行打击报复或违反本规定发生问题后，嫁祸他人逃避处罚的；
因主管领导和责任人失职、渎职，导致爆炸物品被盗、丢失或酿成治安灾害事故的，予以加重处罚。尚未造成严重后果的，对责任人处15日以下治安拘留；对单位主管领导建议给以党纪、政纪处分；对单位处10万元以下罚款，并责令停业整顿，限期整改；造成严重后果的，依法追究刑事责任。
5）对爆炸物品管理先进单位和个人的奖励，由被奖励单位的上级行政部门拨款支付。对违反爆炸物品管理单位和责任人收取的罚款，应单独建立帐目，用于奖励爆炸物品管理工作搞得好的单位和个人。
6）因铁路公安机关监管工作不力或失职，导致发生涉爆案件或事故的，依据《中华人民共和国人民警察法》的规定，对主管领导和责任人进行处理。
18、劳动保护及职业病防治制度

1、项目分部必须采购、使用具有生产许可证、产品合格证的产品，并建立安全防护用具采购、使用、检查、维修、保养的责任制。

2、安全防护用品应有专人管理，进入施工现场人员，必须戴好安全帽，并按照规定佩戴劳动保护用品和安全防护用具。

3、施工现场周围应有安全标志。如遇悬崖、陡坎、沟槽、坑井等危险部位必须设有防护设施和设置明显的安全标志，夜间设红灯示警和良好的照明。

4、所有电气设备的绝缘状况必须良好，并设专用开关、插头和插座，必须实行“一机、一闸、一箱、一漏”制，对电气设备必须定期检查、测试，不符合要求的要严禁使用。脚手架应牢固稳定，过道应有防护设施。

六、施工工序安全责任制
一）、拌合站
拌合站站长是拌合站安全第一责任人，全面负责拌和站工作。因其工作不到位，致使他人不能完成工作时，由站长接受相应处罚。对监督不力，管理不善的责任追究，由项目部分部（工区）安质部（项目部）实施，根据工作失误情节每发现一次处以300-500元罚款，累计3次调离岗位。
1、拌合站管理制度及记录
A、管理制度
拌合站应制定明确的设备操作规程和管理制度，包括拌和机操作规程、日常管理制度等。

B、相关记录

1 拌合站申报表
2 拌合站验收表
2、拌合站安全操作规程
1.混凝土拌合站的安装，应由专业人员按出厂说明书进行，并应在技术人员主持下，组织调试，在各项技术性能知识全部符合规定并经验收合格后，方可投产使用。

2.与搅拌站配套的空气压缩机、皮带输送机及混凝土搅拌机等设备，按规定执行。

3.作业检查项目应符合下列要求：

1）搅拌筒内和各配套机构的传动，运动部位及仓门、斗门轨道等均无异物卡住；

2）各润滑油箱的油面高度符合规定；

3）打开阀门排放气路系统中气水分离器的过多积水，打开储气筒排污螺塞放出油水混合物；

4）提升斗和拉铲的钢丝绳安装、卷筒缠绕均正确，钢丝绳及滑轮符合规定，提升料斗几拉铲的制动器灵敏有效；

5）各部螺栓已紧固，各进、排阀门无超限磨损，各输送带的张紧度适当，不跑偏；

6）称量装置的所有控制和显示部分工作正常，其精度符合规定；

7）各电器装置能有效控制机械动作，各接触点和动、静触头无明显损伤。

4.应按拌合站的技术性能准备合格的砂、石集料，粒径超出许可范围的不得使用。

5.机组各部分应逐步启动。启动后，各部件运动的情况和各仪表指示情况应正常，油、气、水的压力符合要求，方可开始作业。

6.作业过程中，在储料区内和提升斗下，严禁人员进入。

7.搅拌筒启动前应盖好仓盖。机械运转中，严禁将手、脚伸入料斗或搅拌筒探摸。

8.当拉铲被障碍物卡死时，不得强行拉起，不得用拉铲起吊重物，在拉料过程中，不得进行回转动作。
二）桥梁施工

1、钻孔桩施工
1.1、施工安全注意事项
1.搞好施工现场安全生产和文明施工工作。加强安全生产教育，对新工人，临时上岗人员进行安全培训。

2.进入施工场地必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带。

3.施工前必须对机械设备进行检查、维修、保养。施工所用电缆线必须认真检查，确认安全后方可使用。

4.应检查钢丝绳是否牢固，卷扬系统保护罩是否安装完好，严禁带病作业。

5.场区生产用电设备需派专业管理，无关人员严禁乱动电气设备，操作人员上岗时应对设备进行认真细致的检查，下班时应关闭现场电气闸刀。

6.塔上作业、砼灌注、吊车升降必须有专人指挥，不得各行其是，所有带电设备移动前须切断电源，严禁违章操作及无证上岗。

7.吊车臂下严禁站人，严禁酒后作业。

8.起动电压降不超过额定电压的10%，否则应加大导线截面。

9.电机的绝缘电阻不得小于0.5MΩ，达不到要求时，可进行烘干。

10.钻杆的偏斜度不得超过全长的1%，10m以上的钻杆，不得在地面接好后一次吊装，以防由自重造成弯曲变形。

11.钻机应放置平稳、坚实，如汽车式钻机，应打好支腿架起轮胎。

12.起动后，应将操纵杆置空档位置，空转运行，经检查确认无误后再进行作业。

13.钻机应安装钻深限位报警装置，当钻机发出下钻限位报警信号时，应停钻，将钻杆稍稍提升，待解除报警信号后，再继续下钻。

14.钻孔时，如遇卡钻，应即切断电源，在没查清原因之前，不得强行起动。

15.作业时，发生机架摇晃、移动、偏斜等，应立即停钻，查明原因，处理后再行作业。

16.作业中，设专人负责监护电缆。如遇停电，应将各控制器放置零位，切断电源，将钻头接触地面。

17.孔径达到要求时，应停止扩削，使管内存土全部输送到地面即可停钻，成孔后，必须将孔口加盖保护。

18.钻孔时，严禁用手清除螺旋叶片上的泥土，发现紧固螺栓松动时，应停机及时处理。

19.作业后，清除叶片上泥土，将钻头下降至地面，各操纵杆置于空档，切断电源。
1.2、施工过程安全要求
1.安装钻孔机前，应掌握勘探资料，并确认地质条件符合该钻机的要求，地下无埋设物，作业范围内无障碍物，施工现场与架空输电线路的安全距离符合规定。 

2.安装钻孔机时，钻机钻架基础应夯实、平整。钻架下应铺设枕木。

3.钻机的安装和钻头的组装应按说明书规定进行，竖立或放倒钻架时，应有熟练的专业人员进行。 

4.钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上，钻杆中心允许偏差为20㎜。 

5.钻头和钻杆连接螺纹应良好，滑扣时不得使用。钻头焊接应牢固，不得有裂纹。钻杆连接处应加便于拆卸的垫圈。 

6．施工区域应设置警戒线，有专人负责看护。 

7.作业前重点检查项目应符合下列要求： 

7.1 各部件安装紧固，转动部位和传动带有防护罩，钢丝绳完好，离合器、制动带功能良好。

7.2 润滑油符合规定，各管路接头密封良好，无漏油、漏气、漏水现象。 

7.3 电气设备齐全、电路配置完好。 

7.4 钻机作业范围内无障碍物。 

8．作业前，应将各部操纵手柄先置于空档位置，确认一切正常后，方可作业。 

9．开机时，应先送浆后开钻；停机时，应先停钻后听浆。泥浆泵应有专人看管，对泥浆质量和浆面高度应随时测量和调整，保证浓度合适。停钻时，出现漏浆应及时补充。并应随时清除沉淀池中杂物，保持泥浆纯净和循环不中断，防止塌孔和埋钻。 

10．开钻时，钻压应轻，钻速应慢。在钻进过程中，应根据地质情况和钻进深度，选择合适的钻压和钻速，均匀给进。 

11．变速箱换档时，应先停机，挂上档后再开机。 

12．加接钻杆时，应使用特制的连接螺栓均匀紧固，保证连接处的密封性，并做好连接处的清洁工作。 

13．钻进中，应随时观察钻机的运转情况，当发生异响、吊索具破损、漏气、漏渣，以及其它不正常情况时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续开钻。

14．提钻、下钻时，应轻提轻放。钻机下和井孔周围2米以内及高压胶管下，不得站人。严禁钻杆在旋转时提升。 

15．发生提钻受阻时，应先设法使钻具活动后再慢慢提升，不得强行提升。如钻进受阻时，应采用缓冲击法解除，并查明原因，采取措施后，方可钻进。 

16.钻架、钻台平车、封口平车等的承载部位不得超载。 

17.使用空气反循环时，其喷浆口应遮拦，并应固定管端。  

18.钻进进尺达到要求时，应根据钻杆长度换算孔底标高，确认无误后，再把钻头略为提起，降低转速，空转5—20min后再停钻。 

19.钻机的移位和拆卸，应按照说明书规定进行，在转移和拆运过程中，应防止碰撞机架。 

20.作业后，应对钻机进行清洗和润滑，并应将主要部位遮盖妥当。
21.挖孔时如遇透水严重，水排不干，可挖一将水井孔采水，降水井孔要比桩孔深2米，并用水泵将水及时抽出地面，这样既有利于挖孔，并可防止水润土质变软而造成塌孔现象。
22.严格按照文明卫生施工要求，提高职工素质，确保工程完成。作业时，禁止直接或间接向河道排放泥浆，禁止泥浆外泄污染环境。

1.3、施工一般安全要求
1.现场人员必须佩戴安全帽，电焊工工作时必须佩戴眼镜。 
2.泥浆池周围必须设有防护设施。成孔后，暂时不进行下道工序的孔必须设有安全防护设施，并有人看守。 
3.导管安装及砼浇注前，井口必须设有导管卡，搭设工作平台（留出导管位置），并且要求能保证人员的安全。 
4.配电箱以及其它供电设备不得置于水中或者泥浆中，电线接头要牢固，并且要绝缘，输电线路必须设有漏电开关。 
5.挖掘机及吊车工作时， 必须有专人指挥，并且在其工作范围内不得站人。
6.矿料运输车进出场必须打开转向灯，入场后倒车必须设设专人指挥。 
7.吊车及钻机工作之前必须进行机械安全检查。 
8.施工作业平台必须规整平顺，杂物必须清除干净，防止拆除导管时将工作人员绊倒造成事故。 
9.现场卸料（主要指钢筋和钢板、钢管）前，必须检查卸料方向是否有人，以避免将人员砸伤。
1.4、钻孔桩施工主要人员责任
架子队（班组）负责人安全责任

领导本班组严格按照作业指导书、技术交底书、安全交底书等进行钻孔作业，并对本工序进行监督。

对护筒的埋设安全负责，严格按照设计进行埋设。在埋设过程中要统一协调，确保施工人员的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。

司钻人员安全责任

严格按照操作规程操作和安全技术交底作业。

进入施工现场正确佩戴和使用安全防护用品。
技术人员安全责任

对钻孔桩钻孔负安全技术指导责任。

严格检查作业队伍对操作规程的执行情况，发现问题，及时解决，必要时责令其停工整顿。

检查护筒埋设质量，确定护筒埋设深度满足规范、设计规定、护筒埋设牢固。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。

安全工程师（员）安全责任

督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

施工过程中加强现场检查力度，对专机的性能、司钻人员的操作，泥浆的性能和钻孔的地质变化情况进行检查。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
2、挖孔桩施工安全注意事项

2.1、施工安全注意事项
1.搞好施工现场安全生产和文明施工工作。加强安全生产教育，对新工人，临时上岗人员进行安全培训。

2.进入施工场地必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带。

3.施工前必须对机械设备进行检查、维修、保养。施工所用电缆线必须认真检查，确认安全后方可使用。

4.应检查钢丝绳是否牢固，卷扬系统保护罩是否安装完好，严禁带病作业。

5.场区生产用电设备需派专业管理，无关人员严禁乱动电气设备，操作人员上岗时应对设备进行认真细致的检查，下班时应关闭现场电气闸刀。

6.塔上作业、砼灌注、吊车升降必须有专人指挥，不得各行其是，所有带电设备移动前须切断电源，严禁违章操作及无证上岗。

7.吊车臂下严禁站人，严禁酒后作业。

8.起动电压降不超过额定电压的10%，否则应加大导线截面。

9.电机的绝缘电阻不得小于0.5MΩ，达不到要求时，可进行烘干。

2.2、施工过程安全要求
1、孔口围护措施 
孔口四周必须浇筑砼护圈，并在护圈上设置围栏围护，应高出地面 0.5m，孔内作业时，孔口上面必须有人监护。挖出的土方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周1m范围内，砼围圈上不得放置工具和站人。孔内作业人员必须头戴安全帽、身系安全带，特殊情况下还应戴上防毒防尘面具。利用吊桶运土时，必须采取相应的防范措施，以防落物伤人，卷扬机运土应检验其安全起吊能力后方可投入运行。施工中应随时检查垂直运输设备的完好情况和孔壁情况。 
2、孔中防毒措施 
地下特殊地层中往往含有CO、SO2、H2S或其它有毒气体，故每次下孔前，采用足够的安全卫生防范措施，如设置专门设备向孔内通风换气（通风量不少于25L/S）等措施，以防止急性中毒事故的发生。人工挖孔作业一旦发生人员中毒、窒息等事故，必须在现场按应急措施规范要求实施抢救，根据情况及时送医院进一步抢救治疗，并报当地建设行政主管部门和劳动、卫生部门，以便采取相应措施。 
3、防触电措施 
施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作。用电设备必须严格接地或接零保护且安装漏电保护器，各桩孔用电必须分闸，严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上，严禁拖地相埋压土中，孔内电缆、电线必须采用护套等有防磨损、防潮、防断等保护措施。孔内照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。孔中操作工应手戴工作手套，脚穿绝缘胶鞋。 
4、防止孔壁坍塌措施 
在熟悉地质条件的基础上，开挖桩孔时原则上要设置砼护壁或钢护筒护壁，特别是直径在1.2m以上的桩孔。砼护壁每节高1m，厚约0.1~0.2m，可加配适量钢筋，砼强度等级不低于C25。一般每天挖1m深立即支模浇筑快硬砼，第二天继续施工。 
人工挖孔桩开挖程序，应采用间隔挖孔方法，以减少水的渗透和防止土体滑移，防止在挖土或冲抓土成孔过程中因邻桩混凝土未初凝而发生窜孔现象。单桩挖孔应先中间后周边，并按设计桩径加2倍护壁厚度控制截面。 
孔内根据地质状况需爆破的，严格执行有关的爆破规程。 采用委托专业爆破人员进行。
5、防止孔壁涌水措施 
当相距10米以内的邻桩正在浇灌混凝土或桩孔积水很深时，要考虑对正在挖孔桩的危险影响，一般应暂停施工，人不准下孔。随时加强对土壁涌水情况的观察，发现异常情况应及时采取处理措施。采用潜水泵抽水时，基本上抽干孔中积水后，作业人员才能下至孔中进行挖土。地下水丰富时，可将中间部位桩孔提前开挖，汇集附近的地下水，用1~2台潜水泵将水抽出，起到深井降水作用。孔内必须设置应急软爬梯，供人员上下孔洞使用的电动葫芦、吊笼等应安全可靠并配有防坠落装置，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸级上下。上、下孔洞必须有可靠的联络设备和明确的联络信号。 
孔内作业人员应勤轮换，连续作业时间不宜超过2小时，以防止疲劳引发安全事故。 
如土质不良时，不能采取在桩孔内抽提的降水方式，以防发声壁坍塌、流沙等事故。如施工场地地表下浅层地下水丰富，深层较少，必要时可在场地设置水帷幕。
禁止孔内边抽水边作业，孔口和孔壁附着物(包括不到孔底的钢筋笼、串筒、钢爬梯、水管风管等)必须固定牢靠
6、 其它安全措施 
施工时发现文物、古化石、爆炸物、电缆等应暂停施工，保护好现场，并及时报告有关部门，按规定处理后，方可继续施工。
2.3、挖孔桩施工主要人员责任
架子队（班组）负责人安全责任

领导本班组严格按照作业指导书、技术交底书、安全交底书等进行挖孔作业，并对本工序进行监督。

对护壁的埋设安全负责，严格按照设计进行埋设。在埋设过程中要统一协调，确保施工人员的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。

挖孔人员安全责任

严格按照操作规程操作和安全技术交底作业。
进入施工现场正确佩戴和使用安全防护用品。
技术人员安全责任

对挖孔作业负安全技术指导责任。

严格检查作业队伍对操作规程的执行情况，发现问题，及时解决，必要时责令其停工整顿。

检查护壁埋设质量，确定护壁浇筑深度满足规范、设计规定、埋设牢固。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。

安全工程师（员）安全责任

督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

施工过程中加强现场检查力度，对卷扬机的性能、操作人员的操作，挖孔的地质变化、孔内渗水情况进行检查。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
3、承台施工

3.1、承台基坑开挖

架子队（班组）负责人安全责任

组织本队（班组）严格按照安全技术交底进行基坑开挖。

开挖过程中应随时检查基坑开挖边坡坡度，保证边坡的稳定，随时核对地质情况、检查坑壁支护，发现问题应及时处理，并向现场技术员或技术负责人汇报。

弃土及排放物应倒在指定地点，严禁将弃土堆放在基坑旁，防止基坑受载失稳。

基坑开挖完成后立即进行基坑施工，避免防止基坑长时间暴露产生变形。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好基坑防护工作。
技术人员安全责任

对基坑开挖尺寸、标高，支护方式等进行书面技术交底，并对技术交底的正确性负责。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。并检查基坑壁的稳定，基坑出现失稳后，立即组织人员撤离并制定支护方案。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。

操作人员安全责任

严格按照安全技术交底进行施工。

基坑采用挖掘机进行开挖，开挖过程中必须配有专人进行指挥，人员不得站在挖掘机回旋半径范围内。

采用机械倒运时，运输机械距离基坑边缘的位置留有不小于1m的护道，如果地质、水文条件不良，应对基坑开挖边坡进行检算，根据检算结果确定加宽护道或其它加固措施。

在基坑周围严禁堆放杂物或其它施工用具，避免基坑边坡压力过大。

在基坑开挖过程中，注意观察基坑顶面有无裂缝，坑壁有无松散坍落现象。

基坑开挖过程中，严格按照技术交底书的坡率进行开挖，开挖时随时检查开挖边坡的稳定性；当边坡的稳定性达不到安全要求时必须采取必要的加固措施。

施工人员在进入施工现场时，必须佩戴安全帽，在超过2m的边坡上施工时，必须遵守高空作业的安全技术标准。

人员上下基坑必须设置专门的上下爬梯，爬梯应有安全防护措施。

人员上下两层重叠作业时，必须统一指挥，在施工作业面之间采取防护措施。

安全工程师（员）安全责任

督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
3.2、凿桩头
架子队（班组）负责人安全责任

接受安全技术交底书，并对作业人员进行交底、作业指导。

负责组织相关人员进行桩头凿除，清理作业场地。

凿桩过程中，杜绝违章操作和野蛮施工，对不按要求施工的行为及时进行纠正。

确保桩头标高满足设计要求。

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对凿桩头负安全技术指导责任。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。

安全工程师（员）安全责任

督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

操作人员安全责任

掌握技术交底内容和操作方法。

服从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查。

3.3、承台模板及支架

架子队（班组）负责人安全责任

接受安全技术交底书，并对作业人员进行安全交底。

接受技术人员、安全人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关技术安全指令。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

对模板的安装安全负主要责任。

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对承台模板及支架负技术指导责任。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。

安全工程师（员）安全责任

督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

操作人员安全责任

1、使用木工机械加工木模时满足下列规定：

使用带锯时，人员应当站在两侧，送料手不得进入台面，接料时不得越过锯口；

使用圆盘锯时，上锯人员德手距离锯齿不得小于30cm，下锯人员应待木料推出工作台或锯片20cm后方可接料；

使用平刨机时，手指距离刨口不得小于5cm。严禁用手推送木料；使用压刨机送料时，手指必须离开滚筒20cm以外，接料人员必须等待刨料离开平台后方可接料；

短料应使用夹棍或木棍推送。

2、模板安装前检查基坑边坡上的为稳定情况，发现有塌方危险时，必须采取安全加固措施后方可施工。

3、操作人员上下基坑须设置扶梯。基坑上口边缘1m内不允许堆放模板构件和材料。向基坑内运送模板时应采用吊机、溜槽或绳索，运送时要有专人指挥，上下呼应。

4、工作前必须戴好安全帽，检查使用工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，防止掉落伤人。工作时必须思想集中，避免钉子扎脚和空中滑落。

5、基坑中的积水在施工前应清除，并在施工过程中保持工作面处于无水状态。

6、模板就位后，立即用撑木等固定位置，以防倾倒伤人。当借助吊机吊模板合缝时，模板底端用撬棍等工具拔移。每节模板立好后，上好连接器和上下两道箍筋，打好内撑，方可暂停作业，以保持稳定。
3.4、钢筋加工
钢筋工安全责任

使用钢筋机械必须经过操作训练，待熟悉机械性能和安全规程后方可上岗操作。

焊钳与手把联接要牢固，焊接时不得用胳膊夹持焊钳作业，清除焊渣时，面部应避开被清理的焊缝。

从事电焊作业的人员必须经过技术培训和考核，取得地方政府有关部门颁发的操作证书，持证上岗。

单位必须为从事焊接的人员配发必要的劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空绑扎，安装钢筋时要系好安全带，双层作业时要加强联系，防止落物伤人，施工人员应戴安全帽。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
技术人员安全责任

进行书面安全技术交底。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
3.5、钢筋焊接
焊工安全责任

焊工必须持证上岗，必须按照要求配戴安全防护用品。

严格按安全技术交底要求、质量标准及操作规程施工，对焊接质量负直接责任。

焊接的人员必须佩戴劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。

严格焊机操作规程，避免意外事故发生。

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对钢筋焊接负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。

安全工程师（员）安全责任

督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
3.6、钢筋绑扎
钢筋工安全责任

服从现场领导、技术、安全人员的指挥、协调、指导、检查。

严格按照技术交底进行钢架的安装。

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对钢筋绑扎负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

在施工过程中加强围岩的观察量测，注意围岩变化，在围岩出现变形时，立即停止施工，制定防护措施，防护措施落实到位后，恢复施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
3.7、承台混凝土浇筑
技术人员安全责任

在自检合格的基础上通知质检人员进行混凝土浇筑前的检查，主要检查钢筋、预埋件、模板中线等，并做好记录。现场技术员应提前一天以书面或电话的形式向拌合站调度报混凝土需求计划，内容包括混凝土类别、数量，要求等。还应在灌注混凝土前二小时通知拌合站调度。

全过程监控混凝土灌注，发现问题及时解决或上报。做好混凝土灌注记录。

详细填写安全施工日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
现场负责人安全责任
接受安全技术交底，并配合技术人员对作业人员进行安全技术交底，并接受检查与指导，及时完成有关指令。

混凝土灌注前应配备、检查相应的机具设备，保证混凝土施工过程的顺利进行。在灌注过程中负责现场砼罐车和人员机械的统一调配。

负责组织灌注混凝土，保证混凝土连续灌注。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照安全技术交底进行施工。

施工过程中积极组织，确保混凝土施工的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
1、混凝土作业前做到三检查：即：检查运输通道、检查机具防护品、检查模板脚手架。施工完毕应清除通道、机具上的砂石结块等残留物。

2、振捣器须专人管理使用，按规定正确使用，湿手不得接触其开关。电源线不应破皮漏电，工前检查其电路与接线状况，工后务必擦拭后妥善保管。使用震动棒应穿胶鞋，插入式振捣器应2人操作，1人控制振捣器，1人控制电机及开关，棒管弯曲半径不得小于50cm，且不能多于2个弯，振捣棒自然插入、拔出，不能硬插拔或推，不要蛮碰钢筋或模板等硬物，不能用棒体拔钢筋等；

3、在模板内灌注混凝土人员，必须穿胶鞋和工作服、戴安全帽和防护手套，使用工具时应互相注意，以免伤人。在放混凝土时，应有统一指挥，捣固人员应及时躲开，同时不得碰撞模板或拉筋。

4、使用溜槽、串桶时必须固定牢固，操作部位应设护身栏，严禁站在溜槽上操作；

5、夜间作业，模板内外及上下通道上，应有足够的照明，应经常检查电线有无破皮、漏电或搭连钢模、拉筋等，以防人员触电。

6、吊运混凝土应有专人指挥，吊运前应检查吊机是否灵敏可靠，吊斗、钢丝绳等是否牢固；吊运中做到徐升徐落，严防碰撞伤人。 
3.8、承台拆模、养护
技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对承台拆模负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底并对作业人员进行安全技术交底，对承台的拆模安全负责。

未经技术人员的同意，不得擅自拆模。
操作人员安全责任
1、拆除模板必须经过现场技术人员确认混凝土强度已经达到拆模强度时方可拆除；

2、在模板拆除时，应在工作区域设置警示牌，严禁非操作人员进入作业区。操作人员必须佩戴好安全帽，严禁站在模板的横拉杆上操作，拆下的模板应集中调运。

3、工作前应检查所使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链挂在身上，工作时必须思想集中防止钉子扎脚和从空中滑落；

4、拆除过程中严禁施工人员站在正在拆除模板的下方，防止模板掉落伤人。

5、拆模间歇期间，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固。

3.9、回填

架子队（班组）负责人安全责任

承台拆模后，及时组织人力、机械进行基坑回填的准备工作。

基坑回填前要先把基坑内的积水抽干并进行晾晒，自检合格后报请现场技术员进行复检。

在没有接到监理同意回填的指令前，不得进行回填作业。

回填材料和回填工艺必须满足技术交底的要求。

回填土进入墩身施工范围内时，及时组织人员清理，并保持干净。

回填结束后，必须保证现场干净、整洁。
操作人员安全责任
严格按照技术交底和施工规范施工，基坑内积水要彻底清干净。

回填过程中服从指挥，机械在运转过程中应统一指挥，相互协调避免车辆发生挤碰。

4、墩台施工
4.1、钢筋加工

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对钢筋加工负技术指导责任。

严格检查施工班组对安全技术指导的执行情况，发现没有按安全技术交底进行施工时，要及时制止、返工，责令其改进。 
安全工程师（员）安全责任
对钢筋加工过程进行安全抽检，对抽查不到位或纠正不力而在钢筋的加工过程中出现的安全问题，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元罚款。
钢筋工安全责任
严格按安全技术交底书进行钢筋加工和对半成品进行保护，发现安全技术交底书有误时，要及时向工班长、技术员或安全负责人提出，对本岗位的工序安全负责。

掌握安全技术交底内容,并在现场技术人员指导下,进行钢筋的加工。

4.2、钢筋焊接
焊工安全责任

焊工必须持证上岗，必须按照要求配戴安全防护用品。

严格按安全技术交底要求、安全规则及操作规程施工，对焊接过程安全负直接责任。

服从工班长、现场技术员和安全人员的指导和检查，严格控制工序安全施工。

严格焊机操作规程，避免意外事故发生。
技术人员安全责任
进行书面安全技术交底，对钢筋焊接负安全技术指导责任。

严格检查施工班组对安全技术指导的执行情况，检查焊接过程的安全隐患，发现没有按安全技术交底进行施工时，要及时制止、返工，责令其改进。
安全工程师（员）安全责任
对钢筋焊接过程进行安全监督，因隐患排查不到位或纠正不力在钢筋焊接过程出现的安全问题，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元罚款。

4.3、钢筋绑扎、安装
钢筋工安全责任

严格按设计图纸和安全技术交底进行绑扎，对钢筋绑扎安装过程出现的安全问题负直接责任。

经现场技术、安质人员验收后，负责对托盘顶帽钢筋笼安全保护。
技术人员安全责任
进行书面安全技术交底，对钢筋绑扎过程负安全技术指导责任。

及时解决钢筋绑扎过程中出现的问题。发现没有按安全技术交底进行施工时，要及时制止、纠正，责令其整改。

接受安全人员的检查，及时解决安全人员提出的问题。

因安全技术交底、指导错误出现安全问题时，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
对钢筋加工过程的安全隐患问题进行整改纠正，对抽查不到位或纠正不力而出现的钢筋加工过程出现的安全问题，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元罚款。

4.4、钢筋半成品保管、吊装

工班负责人安全责任

负责钢筋加工作业区的规划与实施，负责提供钢筋半成品储存场地和安全保护设施。

负责储存钢筋半成品的日常维护。

负责钢筋墩帽托盘钢筋的吊装，确保其在吊装过程中不出现安全问题。

4.5、模板安装

技术人员安全责任

认真做好工前的安全技术交底工作，熟悉图纸和施工规范、技术指南。

做好模板安装后的安全检查工作。

负责安全施工日志的填写。
安全工程师（员）安全责任
严格执行安全检查程序，安全人员接到报检后要及时对模板接缝、稳定性、强度、刚度进行检查。

配合监理做好安全监督检查工作及时完成有关指令。

由于安全人员没有履行职责出现安全问题时，安全人员承担主要责任，由项目部（分部）安质部视情况处以100-300元罚款。
架子队（班组）负责人安全责任

接受安全技术交底书，并对作业人员进行交底。

接受技术人员、质检人员、监理人员的安全检查与指导，及时完成有关安全技术指令。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

模板安装自检合格后报请现场技术员检查。

对模板的安装过程安全负主要责任。

操作人员安全责任

服从施工负责人、技术安全人员的指挥，完成相关指令。

严格按照安全技术交底施工，对安装过程安全负责。

根据安全技术交底要求保证模板预埋件，预留孔的设置时的人员安全。

认真做好模板支架的支撑工作，确保模板具有足够的强度、刚度和稳定性。

4.6、混凝土浇筑

技术人员安全责任

在自检合格的基础上通知安全员进行混凝土浇筑前的安全检查，主要检查施工时是否存在安全隐患，并做好记录。

全过程监控混凝土浇筑，在浇筑过程中出现的安全问题及时解决或上报。

负责安全技术资料的填写与收集。
安全工程师（员）安全责任
接到报检通知，复检并协助监理完成浇筑前的安全检查，形成记录。

对作业人员的安全行为进行监督检查。
现场负责人安全责任
负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、安全员工作。对混凝土浇筑安全负主要责任。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底，并配合技术人员对作业人员进行安全技术交底； 对混凝土振捣工进行专项培训。

接受技术人员、安全员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。

混凝土浇筑前自检合格后报请技术人员进行检查。

负责组织浇筑混凝土，保证混凝土连续施工。

混凝土浇筑前应配备相应的机具设备，保证混凝土施工过程的顺利进行。
操作人员安全责任
熟悉安全技术交底内容并严格按安全技术交底施工。

服从工班长、现场技术员和安全员的指挥、指导和检查。

熟悉操作工艺，对自己的工艺安全负责。

因责任心不强造成的安全问题，项目工区视情况处以100～300元的罚款。
4.7、混凝土拆模、养护
技术人员安全责任

掌握规范标准，负责拆模、养生安全技术交底。

随时检查作业队伍对技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正，对不服从管理的队伍或人员应立即向上汇报。

负责养护记录的填写与收集，保证养护时间满足规范要求。
安全工程师（员）质量责任
掌握规范标准，对墩台施工随时检查，保证施工安全。

随时抽查作业队伍对安全技术交底的执行情况，及时制止纠正不规范的安全行为。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底并对作业人员进行安全技术交底，对墩台施工工程的安全负责。

配备安全备品及物资。

对违反和执行不彻底的人员，由项目部（工区）安质部视情况处以100-300元罚款。
操作人员安全责任
拆模时，严格按照拆模顺序进行拆模，切忌乱砸、硬撬，损坏混凝土表面。

拆卸的模板应堆码整齐，整修保养。

对违反和执行不彻底的人员，由项目分部安质部视情况处以100-300元罚款。

5、连续悬灌梁施工
5.1、支架搭设与预压

技术人员安全责任

认真做好工前的安全技术交底工作，熟悉图纸和施工规范、技术指南。

经常性检查支架是否按安全技术交底要求搭设、各连接部位是否符合安全要求、支架稳定性是否符合安全要求等进行检查。

支架预压时的加载和卸载是否按设计方案进行，施工过程中密切注意支架的变形情况发现问题及时处理，对涉及到技术方案上的问题要及时通知技术负责人。

做好模板安装后的安全检查工作。

负责安全施工日志的填写。
安全工程师（员）安全责任

严格执行安全检查程序，安全人员接到报检后要及时对对换填、支架搭设、加载预压、卸载等工序的稳定性、强度、刚度进行检查，检查合格后报请监理工程师进行复查。

配合监理做好安全监督检查工作及时完成有关指令。
架子队（工班）负责人安全责任
接受安全技术交底书，并对作业人员进行安全交底。

接受技术人员、安全人员、监理人员的安全检查与指导，及时完成有关安全技术指令。

按照安全技术交底对作业人员进行培训，作业过程中要严格要求，发现不按安全技术交底施工的行为要及时制止并指导其改正。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

对换填、支架搭设、加载预压、卸载等工序安全负主要责任。
操作人员安全责任
服从施工负责人、安全、技术人员的指挥，完成相关指令。

严格按照安全技术交底施工，对支架搭设、加载预压过程安全负责。

根据安全技术交底要求保证换填、支架搭设、加载预压、卸载等工序施工时的人员安全。

认真做好模板支架的支撑工作，确保模板具有足够的强度、刚度和稳定性。

5.2、永久支座的安装和临时支座的安装及拆除
技术人员安全责任

认真做好工前的安全技术交底工作。

做好支座的安装后的安全检查工作。

负责安全施工日志的填写。
架子队（工班）负责人安全职责
接受安全技术交底书，并对作业人员进行交底。

接受技术人员、安全人员、监理人员的安全检查与指导，及时完成有关安全技术指令。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

对支座的安装过程安全负主要责任。
安全工程师（员）安全责任
严格执行安全检查程序，安全人员及时对支座的安装过程进行检查。

由于安全人员没有履行职责出现安全问题时，安全人员承担主要责任，由项目部（分部）安质部视情况处以100-300元罚款。
操作人员职责

服从施工负责人、安全、技术人员的指挥，完成相关指令。

严格按照安全技术交底施工，对安装过程安全负责。

根据安全技术交底要求支座的安装时的人员安全。

5.3、模板及支架
技术人员安全责任

做好开工前安全技术交底，并对其准确性负责。

随时检查作业队伍对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

由于模板及支架技术指导失误导致安全问题，由项目部（工区）安质部视情节对其处以100-300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
严格执行安全检查程序，安全工程师（员）要及时对模板接缝、稳定性、强度、刚度进行检查，检查合格后报请监理工程师进行验收。

配合监理工程师做好安全监督检查工作，及时完成有关安全指令。

因安全工程师（员）检查不到位出现安全问题时，由项目部（工区）安质部视情况处以100-300元罚款。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底书，并对作业人员进行交底，对模板的安装安全负主要责任。

接受技术人员、安全工程师（员）、监理工程师的检查与指导，及时完成有关技术安全指令。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

模板安装自检合格后报请现场技术人员检查。
操作人员安全责任
严格按照技术交底安装模板，对安装安全负直接责任。

服从架子队（班组）负责人、现场技术人员和安全工程师（员）的指挥、指导和检查，做好交接班工作。

对不服从现场管理人员指挥，盲目蛮干的，第一次发出警告，第二次处以50-200元罚款，第三次清退出场。
5.4、钢筋加工及安装
技术人员安全职责

进行书面安全技术交底，对钢筋加工过程安全技术指导责任。

因安全技术交底、指导错误出现安全问题时，视情节由项目部（工区）安质部处以100～300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
对钢筋加工安全进行检查，对抽查不到位或纠正不力而出现的钢筋加工过程出现的安全问题，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元罚款。
钢筋工安全责任
严格按设计图纸、安全技术交底书进行加工和对半成品进行保护，发现安全技术交底书有误时，要及时向工班长或技术员提出，对本岗位的工序安全负责。

服从现场技术员和安全员检查指导，严格半成品工艺自检和报检工作，严格控制工序安全。

掌握安全技术交底内容,并在现场技术人员指导下进行钢筋的加工。

对违章作业、盲目蛮干而造成的安全问题负直接责任，由项目部（工区）安质部对其处以50～200元罚款。
焊工安全责任
焊工必须持证上岗，必须按照要求佩戴安全防护用品。

严格按安全技术交底要求、安全标准及操作规程施工，对焊接过程安全负直接责任。

服从工班长、现场技术员和安全员的指导和检查，严格控制工序安全。

严格焊机操作规程，避免意外事故发生。

对因焊接欠能欠佳，违章施工、盲目蛮干而造成安全事故，由项目分部安质部视情节处以50～200元罚款，直至调离工作岗位。
钢筋班负责人安全职责
负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、安全员工作。对混凝土浇筑安全负主要责任。

出现因混凝土浇筑引发的安全事故，由项目部（工区）安质部处以300～500元罚款。
5.5、预应力筋加工及安装
技术人员安全职责

进行书面的安全技术交底，对预应力筋加工及安装负安全技术指导责任。

对预应力筋外观进行经常性的检查，发现有烧伤、短丝等缺陷的禁止使用。预应力筋下料过程中严禁采用电焊、氧气切割，发现要及时制止并责令其改正。

接受安全人员的检查，及时解决安全人员提出的问题。

及时填写安全工程日志。

因安全技术交底、指导错误或资料弄虚作假出现安全问题时，视情节由项目分部安质部处以100～300元的罚款。
安全工程师（员）安全职责
严格执行安全检查程序，安全人员要及时进行复检。

配合监理做好安全监督检查工作及时完成有关指令。

对预应力筋加工过程进行抽检，对抽查不到位或纠正不力而出现的加工安全问题，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
架子队（工班）负责人安全职责
接受安全技术交底并负责对工人进行培训。

严格按照安全技术交底要求组织施工，对安全技术交底有疑问或不清楚的地方要及时汇报或请教，不得盲目施工和违章作业。

服从工班长、现场技术员、安全人员、监理的指挥、指导和检查。

监督操作人员按施工安全需要佩戴各种防护用具。

对违反和执行不彻底的由项目部（分部）安质部视情况处以100～500元的罚款。
操作工人安全职责
必须按照要求佩戴安全防护用品。

严格按设计图纸和安全技术交底施工，对预应力筋施工过程的安全负直接责任。

对违章作业、盲目蛮干而造成的安全问题负直接责任，并处以50～200元的罚款。

5.6、波纹管加工及安装
技术人员安全职责

进行书面的安全技术交底，对波纹管道加工及安装负安全技术指导责任。

接受安全人员的检查，及时解决安全人员提出的问题。

及时填写安全工程日志。

因安全技术交底、指导错误或资料弄虚作假出现安全问题时，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
安全工程师（员）安全职责
严格执行安全检查程序，配合监理做好安全监督检查工作及时完成有关指令。

对波纹管加工过程的安全问题进行抽检，对抽查不到位或纠正不力而出现的加工质量问题，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
作业队（工班）负责人安全职责
接受安全技术交底并负责对工人进行培训。

服从工班长、现场技术员、安全人员、监理的指挥、指导和检查。

监督操作人员按施工安全需要佩戴各种防护用具。

对违反和执行不彻底的由项目部（分部）安质部视情况处以100～500元的罚款。
操作工人安全职责
严格按设计图纸和安全技术交底进行施工。

服从现场技术员和安全员的检查指导。

对违章作业、盲目蛮干而造成的安全问题负直接责任，并处以50～200元的罚款。

5.7、混凝土浇筑
技术人员安全责任

在自检合格的基础上通知安全员进行混凝土浇筑前的安全检查，主要检查施工时是否存在安全隐患，并做好记录。

负责安全技术资料的填写。
安全工程师（员）安全责任
接到报检通知，复检并协助监理完成浇筑前的安全检查，形成记录。

对作业人员的安全行为进行监督检查。
现场负责人安全责任
负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、安全员工作。对混凝土浇筑安全负主要责任。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底，并配合技术人员对作业人员进行安全技术交底； 对混凝土振捣工进行专项培训。

接受技术人员、安全员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。

混凝土浇筑前自检合格后报请技术人员进行检查。
操作人员安全责任
熟悉安全技术交底内容并严格按安全技术交底施工。

服从工班长、现场技术员和安全员的指挥、指导和检查。

熟悉操作工艺，对自己的工艺安全负责。

因责任心不强造成的安全问题，项目工区视情况处以100～300元的罚款。

5.8、混凝土拆模及养护
技术人员安全责任

掌握规范标准，负责拆模、养生安全技术交底。

随时检查作业队伍对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正，对不服从管理的队伍或人员应立即向上汇报。

负责安全日志的填写与收集。
安全工程师（员）安全责任
掌握规范标准，对墩台施工随时检查，保证施工安全。

随时抽查作业队伍对安全技术交底的执行情况，及时制止纠正不规范的安全行为。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底并对作业人员进行安全技术交底，对墩台施工工程的安全负责。

配备安全备品及物资。

对违反和执行不彻底的人员，由项目分部安质部视情况处以100-300元罚款。

5.9、预应力筋张拉
技术人员安全职责

进行书面的安全技术交底，并进行安全技术指导。

张拉作业前，对张拉机具认真检查，确保张拉机具、材料等安全投入使用。

施加预应力前，对机械、电气先进行检查和试运转，同时对砼结构进行外观检查。同时确保张拉时砼强度达到设计强度的80%。

对张拉全过程进行旁站监督，认真核对最终张拉数据是否与技术交底数据一致，严格控制在规范允许范围之内。

严格检查施工班组对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

做好报检资料和安全工程日志的填写工作。

严格按安全技术交底要求指导施工，对不认真履行其职责和指导错误的视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
作业队（班组）负责人安全职责
接受技术交底并对作业人员进行安全技术交底，对张拉作业的全过程安全负责。

负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、安全人员工作。

接受技术人员、安全人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

对张拉设备的日常保养、保管、使用。

对违反和执行不彻底的人员，由项目部（分部）安质部视情况处以100-500元罚款。
操作人员安全职责
严格按照操作规程和安全技术交底操作，服从技术人员、安全人员、监理人员的检查和指导。

在任何情况下，严禁站在预应力两端的延线上，避免钢绞线拉断或锚具与千斤顶失效，造成预应力束、千斤顶、锚具等飞出伤人。

油泵在开动过程中不得擅离岗位，如需离开，必须松开全部阀门并切断电源。

对违反和执行不彻底的人员，由项目部（分部）安质部视情况处以50-200元罚款。
试验员安全职责
负责张拉千斤顶、压力表、油泵的定期标定，使用过程中出现异常现象应重新标定并负责标定资料的收集、保管和传递工作。

在施加预应力前，保证张拉时砼强度达到设计的80%，并提供砼强度的试验报告。

张拉前，对张拉机具进行标定，通过校验确定张拉表读数。

对违反和不执行的人员，由项目部（分部）安质部视情节给予100-500元的罚款。

5.10、预应力孔道压浆

进行书面的安全技术交底并对压浆的全过程负安全技术指导责任。

严格检查施工班组对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

压浆前要认真检查压浆设备有无损坏和不正常现象，出现问题要及时向项目技术负责人汇报。

接受安全员的检查，及时解决安全员提出的问题，对压浆全过程进行跟踪作业。

做好报检资料和安全工程日志的填写工作。

严格按安全技术交底要求指导施工，对不认真履行其职责和指导错误的视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
安全工程师（员）安全职责
接到报检后要及时进行复检，发现问题要及时责令现场技术员和操作人员进行自查自纠并及时改正。

配合监理做好安全监督工作及时完成有关指令。

由于安全人员没有履行职责出现安全问题时，安全人员承担主要责任，视情况由项目部（分部）安质部处以100-300元罚款。
协作队（班组）负责人安全职责
接受安全技术交底并对作业人员进行安全技术交底，对压浆作业的全过程负责。

负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、安全、监理的人员工作。

接受技术人员、安全人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。

对压浆设备的日常保养、保管、使用。

对违反和执行不彻底的人员，由项目部（分部）安质部视情况处以100-500元罚款。
操作人员安全职责
严格按照操作规程和安全技术交底操作，服从技术人员、安全人员、监理人员的检查和指导。

对违反和执行不彻底的人员，由项目部（分部）安质部视情况处以50-200元罚款。
试验员安全职责
负责压浆设备的定期标定，使用过程中出现异常现象应重新标定并负责标定资料的收集、保管和传递工作。

由于仪器设备标定不及时或标定出现问题影响了施工，视情节给予100-500元的罚款。
6、制梁架梁
6.1、钢筋加工
技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对钢筋加工、安装负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
钢筋工安全责任
使用钢筋机械必须经过操作训练，待熟悉机械性能和安全规程后方可上岗操作。

焊钳与手把联接要牢固，焊接时不得用胳膊夹持焊钳作业，清除焊渣时，面部应避开被清理的焊缝。

从事电焊作业的人员必须经过技术培训和考核，取得地方政府有关部门颁发的操作证书，持证上岗。

单位必须为从事焊接的人员配发必要的劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空绑扎，安装钢筋时要系好安全带，双层作业时要加强联系，防止落物伤人，施工人员应戴安全帽。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
6.2、钢筋焊接
焊工安全责任

焊工必须持证上岗，必须按照要求戴安全防护用品。

严格按安全技术交底要求、安全操作规程施工。

焊接的人员必须佩戴劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
严格焊机操作规程，避免意外事故发生。
技术人员安全责任
进行书面技术交底，对钢筋焊接负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

6.3、钢筋绑扎、安装
技术人员安全责任

进行书面技术交底，对钢筋焊接负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
焊工安全责任
焊工必须持证上岗，必须按照要求戴安全防护用品。

严格按技术交底要求、质量标准及安全操作规程施工。

焊接的人员必须佩戴劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
严格焊机操作规程，避免意外事故发生。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

在施工过程中加强围岩的观察量测，注意围岩变化，在围岩出现变形时，立即停止施工，制定防护措施，防护措施落实到位后，恢复施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

6.4、钢筋半成品保管、吊装

负责钢筋加工作业区的规划与实施，负责提供钢筋半成品储存场地和安全保护设施。

负责储存钢筋半成品的日常维护。

负责钢筋墩帽托盘钢筋的吊装，确保其在吊装过程中的安全。

6.5、模板安装
技术人员安全责任

做好开工前安全技术交底，并对其准确性负责。

随时检查作业队伍对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

由于模板及支架技术指导失误导致安全问题，由项目分部安质部视情节对其处以100-300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
严格执行安全检查程序，安全工程师（员）要及时对模板接缝、稳定性、强度、刚度进行检查。

配合监理工程师做好安全监督检查工作，及时完成有关安全指令。

因安全工程师（员）检查不到位出现安全问题时，由项目分部安质部视情况处以100-300元罚款。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底书，并对作业人员进行交底，对模板的安装安全负主要责任。

接受技术人员、安全工程师（员）、监理工程师的检查与指导，及时完成有关技术安全指令。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

模板安装自检合格后报请现场技术人员检查。
操作人员安全责任
严格按照技术交底安装模板，对安装安全负直接责任。

服从架子队（班组）负责人、现场技术人员和安全工程师（员）的指挥、指导和检查，做好交接班工作。

对不服从现场管理人员指挥，盲目蛮干的，第一次发出警告，第二次处以50-200元罚款，第三次清退出场。

6.6、预应力筋加工及安装
技术人员安全职责

进行书面的安全技术交底，对预应力筋加工及安装负安全技术指导责任。

对预应力筋外观进行经常性的检查，发现有烧伤、短丝等缺陷的禁止使用。预应力筋下料过程中严禁采用电焊、氧气切割，发现要及时制止并责令其改正。

接受安全人员的检查，及时解决安全人员提出的问题。

及时填写报检资料和安全工程日志。

因安全技术交底、指导错误或资料弄虚作假出现安全问题时，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
安全工程师（员）安全职责
严格执行安全检查程序。

配合监理做好安全监督检查工作及时完成有关指令。

对预应力筋加工过程进行抽检，对抽查不到位或纠正不力而出现的加工安全问题，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
试验员安全职责
根据验标要求对预应力筋的外观进行检验，按要求进行抽样、送检。

因未做或未及时试验，出现安全问题，视情节由项目分部安质部处以100～300元的罚款，连续发生三次，调离工作岗位。
架子队（工班）负责人安全职责
接受安全技术交底并负责对工人进行培训。

严格按照安全技术交底要求组织施工，对安全技术交底有疑问或不清楚的地方要及时汇报或请教，不得盲目施工和违章作业。

服从现场技术员、安全人员、监理的指挥、指导和检查。

监督操作人员按施工安全需要佩戴各种防护用具。

对违反和执行不彻底的由项目部（分部）安质部视情况处以100～500元的罚款。
操作工人安全职责
必须按照要求佩戴安全防护用品。

对违章作业、盲目蛮干而造成的安全问题负直接责任，并处以50～200元的罚款。

6.7、波纹管加工及安装
技术人员安全职责

进行书面的安全技术交底，对波纹管道加工及安装负安全技术指导责任。

接受安全人员的检查，及时解决安全人员提出的问题。

及时填写报检资料和安全工程日志。

因安全技术交底、指导错误或资料弄虚作假出现安全问题时，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
安全工程师（员）安全职责
严格执行安全检查程序，配合监理做好安全监督检查工作及时完成有关指令。

对波纹管加工过程的安全问题进行抽检，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
架子队（工班）负责人安全职责
接受安全技术交底并负责对工人进行培训。

严格按照安全技术交底要求组织施工，对安全技术交底有疑问或不清楚的地方要及时汇报或请教，不得盲目施工和违章作业。

服从现场技术员、安全人员、监理的指挥、指导和检查。

监督操作人员按施工安全需要佩戴各种防护用具。

对违反和执行不彻底的由项目部（分部）安质部视情况处以100～500元的罚款。
操作工人安全职责
严格按设计图纸和安全技术交底进行施工。

服从现场技术员和安全员的检查指导。

对违章作业、盲目蛮干而造成的安全问题负直接责任，并处以50～200元的罚款。

6.8、混凝土浇筑
技术人员安全责任

在自检合格的基础上通知安全员进行混凝土浇筑前的安全检查，主要检查施工时是否存在安全隐患，并做好记录。

负责安全技术资料的填写与收集。

由于技术人员原因导致承台安全不合格或没有形成可追溯性的资料，视情况由项目部（工区）安质部处以100～300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
协助监理完成浇筑前的安全检查，形成记录。

对作业人员的安全行为进行监督检查。

由于安全员原因导致承台安全不合格，视情况由项目部（工区）安质部处以100～300元罚款。
现场负责人安全责任
负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、安全员工作。对混凝土浇筑安全负主要责任。

出现因混凝土浇筑引发的安全事故，由项目部（工区）安质部处以300～500元罚款。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底，并配合技术人员对作业人员进行安全技术交底。

接受技术人员、安全员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。

对违反上述规定或执行不彻底的，由项目部（工区）安质部视情况处以100～300元罚款。
操作人员安全责任
熟悉安全技术交底内容并严格按安全技术交底施工。

服从工班长、现场技术员和安全员的指挥、指导和检查。

熟悉操作工艺，对自己的工艺安全负责。

因责任心不强安全问题，项目工区视情况处以100～300元的罚款。

6.9、混凝土拆模、养护
技术人员安全责任

掌握规范标准，负责拆模安全技术交底。

随时检查作业队伍对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

因技术指导不到位或处理不当导致混凝土拆模过程出现的安全问题时，由项目分部安质部视情况处以100-300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
掌握规范标准，对混凝土拆模过程进行检查，保证拆模过程的安全。

随时抽查作业队伍对安全技术交底的执行情况，及时制止纠正不规范的安全行为。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底并对作业人员进行安全技术交底，对混凝土的拆模、养护安全负直接责任。

未经技术人员的同意，不得擅自拆模。

违反上述规定和执行不力，由项目部（工区）安质部视情况处以100-300元罚款。
操作人员安全责任
拆模时，严格按照拆模顺序进行拆模，切忌乱砸、硬撬，损坏混凝土表面。

拆卸的模板应堆码整齐，整修保养。

违反上述规定和执行不力的人员，由项目部（工区）安质部视情况处以50-200元罚款。

6.10、预应力筋张拉
技术人员安全职责

进行书面的安全技术交底，并进行安全技术指导。

张拉作业前，对张拉机具认真检查，确保张拉机具、材料等安全投入使用。

施加预应力前，对机械、电气先进行检查和试运转，同时对砼结构进行外观检查。同时确保张拉时砼强度达到设计强度的80%。

对张拉全过程进行旁站监督，认真核对最终张拉数据是否与技术交底数据一致，严格控制在规范允许范围之内。

严格检查施工班组对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

做好报检资料和安全工程日志的填写工作。

严格按安全技术交底要求指导施工，对不认真履行其职责和指导错误的视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
架子队（班组）负责人安全职责
接受技术交底并对作业人员进行安全技术交底，对张拉作业的全过程安全负责。

负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、安全人员工作。

接受技术人员、安全人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

对张拉设备的日常保养、保管、使用。

对违反和执行不彻底的人员，由项目部（分部）安质部视情况处以100-500元罚款。
操作人员安全职责
严格按照操作规程和安全技术交底操作，服从技术人员、安全人员、监理人员的检查和指导。

在任何情况下，严禁站在预应力两端的延线上，避免钢绞线拉断或锚具与千斤顶失效，造成预应力束、千斤顶、锚具等飞出伤人。

油泵在开动过程中不得擅离岗位，如需离开，必须松开全部阀门并切断电源。

对违反和执行不彻底的人员，由项目部（分部）安质部视情况处以50-200元罚款。
试验员安全职责
负责张拉千斤顶、压力表、油泵的定期标定，使用过程中出现异常现象应重新标定并负责标定资料的收集、保管和传递工作。

在施加预应力前，保证张拉时砼强度达到设计的80%，并提供砼强度的试验报告。

张拉前，对张拉机具进行标定，通过校验确定张拉表读数。

对违反和不执行的人员，由项目部（分部）安质部视情节给予100-500元的罚款。

6.11、预应力孔道压浆
技术人员安全职责

进行书面的安全技术交底并对压浆的全过程负安全技术指导责任。

严格检查施工班组对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

压浆前要认真检查压浆设备有无损坏和不正常现象，出现问题要及时向项目技术负责人汇报。

接受安全员的检查，及时解决安全员提出的问题，对压浆全过程进行跟踪作业。

做好报检资料和安全工程日志的填写工作。

严格按安全技术交底要求指导施工，对不认真履行其职责和指导错误的视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元的罚款。
安全工程师（员）安全职责
接到报检后要及时进行复检，发现问题要及时责令现场技术员和操作人员进行自查自纠并及时改正。

配合监理做好安全监督工作及时完成有关指令。

由于安全人员没有履行职责出现安全问题时，安全人员承担主要责任，视情况由项目部（分部）安质部处以100-300元罚款。
协作队（班组）负责人安全职责
接受安全技术交底并对作业人员进行安全技术交底，对压浆作业的全过程负责。

负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、安全、监理的人员工作。

接受技术人员、安全人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。

对违反和执行不彻底的人员，由项目部（分部）安质部视情况处以100-500元罚款。
操作人员安全职责
严格按照操作规程和安全技术交底操作，服从技术人员、安全人员、监理人员的检查和指导。

对违反和执行不彻底的人员，由项目部（分部）安质部视情况处以50-200元罚款。
试验员安全职责
负责压浆设备的定期标定，使用过程中出现异常现象应重新标定并负责标定资料的收集、保管和传递工作。

由于仪器设备标定不及时或标定出现问题影响了施工，视情节给予100-500元的罚款。
三）、涵洞（通道）施工
1、基坑开挖
技术人员安全责任

配合测量人员进行基坑开挖放线，控制基底标高，并对测量数据进行复核。

对基坑开挖尺寸、标高、开挖和支护方式等进行书面安全技术交底，并对安全技术交底的准确性负责。

随时检查作业队伍对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照安全技术交底进行基坑开挖。

组织人员进行坑壁支护，发现问题应及时处理，并向现场技术员或技术负责人汇报。

负责现场安全文明施工，弃土应倒在指定地点，不得乱堆乱弃。

接受现场管理人员、技术、安全员的检查和指导，及时落实有关安全指令。

由于管理不到位，或现场施工不规范导致安全问题的，由项目部（工区）安质部视情节对其处以100-300元罚款。
操作人员安全责任
服从架子队（班组）负责人、技术、安全员的指挥、协调、指导、检查。

严格按照安全技术交底进行开挖作业。

开挖过程中及时排水，保证基底无积水。
2、模板及支架
技术人员安全责任

做好开工前安全技术交底，并对其准确性负责。

随时检查作业队伍对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

由于模板及支架技术指导失误导致安全问题，由项目部（工区）安质部视情节对其处以100-300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
严格执行安全检查程序，安全工程师（员）及时对模板接缝、稳定性、强度、刚度进行检查。

配合监理工程师做好安全监督检查工作，及时完成有关安全指令。

因安全工程师（员）检查不到位出现安全问题时，由项目部（工区）安质部视情况处以100-300元罚款。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底书，并对作业人员进行交底，对模板的安装安全负主要责任。

接受技术人员、安全工程师（员）、监理工程师的检查与指导，及时完成有关技术安全指令。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

模板安装自检合格后报请现场技术人员检查。
操作人员安全责任
严格按照技术交底安装模板，对安装安全负直接责任。

服从架子队（班组）负责人、现场技术人员和安全工程师（员）的指挥、指导和检查，做好交接班工作。

对不服从现场管理人员指挥，盲目蛮干的，第一次发出警告，第二次处以50-200元罚款，第三次清退出场。

3、钢筋施工
3.1、钢筋加工
技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对钢筋加工过程安全技术指导责任。

严格检查施工班组对安全技术指导的执行情况，发现没有按安全技术交底进行施工时，要及时制止，责令其改进。

因安全技术交底、指导错误出现安全问题时，视情节由项目部（工区）安质部处以100～300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
对钢筋加工安全进行检查，对抽查不到位或纠正不力而出现的钢筋加工过程出现的安全问题，视情节由项目部（分部）安质部处以100～300元罚款。
钢筋工安全责任
严格按设计图纸、安全技术交底书进行，发现安全技术交底书有误时，要及时向工班长或技术员提出，对本岗位的工序安全负责。

服从现场技术员和安全员检查指导，严格半成品工艺自检和报检工作，严格控制工序安全。

掌握安全技术交底内容。

对违章作业、盲目蛮干而造成的安全问题或返工浪费负直接责任，由项目部（工区）安质部对其处以50～200元罚款。
技术人员安全责任
进行书面安全技术交底，对钢筋焊接负安全技术指导责任。

检查焊接安全情况，发现没有按安全技术交底进行施工时，要及时制止，责令其改进。

因安全技术交底、安全技术指导错误出现安全问题时，由项目部（分部）安质部视情节处以100～300元罚款。
安全工程师(员)安全责任
对钢筋焊接进行安全抽检，对抽查不到位或纠正不力而出现的钢筋焊接过程中出现的安全问题，视情节由项目部（工区）安质部处以100～300元罚款。
焊工安全责任
焊工必须持证上岗，必须按照要求佩戴安全防护用品。

严格按安全技术交底要求、安全标准及操作规程施工，对焊接过程安全负直接责任。

服从工班长、现场技术员和安全员的指导和检查，严格控制工序安全。

严格焊机操作规程，避免意外事故发生。

对因焊接欠能欠佳，违章施工、盲目蛮干而造成焊接安全达不到验标要求，由项目部（工区）安质部视情节处以50～200元罚款，直至调离工作岗位。
3.2、钢筋绑扎
技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对钢筋绑扎负安全技术指导责任。

及时解决钢筋绑扎过程中出现的问题，发现没有按安全技术交底进行绑扎时，要及时制止，责令其整改。

因安全技术交底、安全技术指导错误出现安全问题时，由项目部（工区）安质部视情节处以100～300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
对钢筋绑扎安全进行抽检，对抽查不到位或纠正不力而出现的安全问题，由项目部（工区）安质部视情节处以100～300元罚款。
钢筋工安全责任
严格按设计图纸和安全技术交底进行施工，对钢筋安装过程的安全负直接责任。

4、混凝土施工
4.1、混凝土浇筑
技术人员安全责任

在自检合格的基础上通知安全员进行混凝土浇筑前的安全检查，主要检查施工时是否存在安全隐患，并做好记录。

全过程监控混凝土浇筑，发现安全问题及时解决或上报。

负责安全技术资料的填写与收集。

由于技术人员原因导致承台安全不合格或没有形成可追溯性的资料，视情况由项目部（工区）安质部处以100～300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
完成浇筑前的安全检查，形成记录。

对作业人员的安全行为进行监督检查。

由于安全员原因导致承台安全不合格，视情况由项目部（工区）安质部处以100～300元罚款。
现场负责人安全责任
负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、安全员工作。对混凝土浇筑安全负主要责任。

出现因混凝土浇筑引发的安全事故，由项目部（工区）安质部处以300～500元罚款。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底，并配合技术人员对作业人员进行安全技术交底。

接受技术人员、安全员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。

混凝土浇筑前自检合格后报请技术人员进行检查。

对违反上述规定或执行不彻底的，由项目部（工区）安质部视情况处以100～300元罚款。
操作人员安全责任
熟悉安全技术交底内容并严格按安全技术交底施工。

服从工班长、现场技术员和安全员的指挥、指导和检查。

熟悉操作工艺，对自己的工艺安全负责。

因责任心不强安全问题，项目工区视情况处以100～300元的罚款。
4.2、混凝土拆模、养护
技术人员安全责任

掌握规范标准，负责拆模安全技术交底。

随时检查作业队伍对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

因技术指导不到位或处理不当导致混凝土拆模过程出现的安全问题时，由项目部（工区）安质部视情况处以100-300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
掌握规范标准，对混凝土拆模过程进行检查，保证拆模过程的安全。

随时抽查作业队伍对安全技术交底的执行情况，及时制止纠正不规范的安全行为。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底并对作业人员进行安全技术交底，对混凝土的拆模、养护安全负直接责任。

未经技术人员的同意，不得擅自拆模。

违反上述规定和执行不力，由项目部（工区）安质部视情况处以100-300元罚款。

5、沉降缝及防水层施工
技术人员安全责任

熟悉图纸,掌握施工技术、验收标准，进行开工前安全技术交底，并对交底的准确性负责。

随时检查作业队伍对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

负责安全技术资料、施工日志的及时填写。

由于技术指导原因导致施工出现安全问题时，由项目部（工区）安质部视情况处以100-300元罚款。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底并对作业人员进行交底，对沉降缝及防水层施工安全负主要责任。

接受技术人员、安全工程师（员）、监理工程师的检查与指导，及时完成有关安全指令。

沉降缝及防水层出现安全问题，由项目部（工区）安质部视情况处以300～500元罚款。
操作人员安全责任
严格按照安全技术交底进行施工，对出现安全问题负直接责任。

接受架子队（班组）负责人、技术人员、安全工程师（员）、监理工程师的检查与指导，及时完成有关指令。

因违反操作规程，造成安全不合格的，由项目部（工区）安质部视情况处以50-200元罚款。

6、出入口及端翼墙砌体施工
技术人员安全责任

对结构的砌筑进行安全技术交底，并对交底的准确性负责。

随时检查作业队伍对安全技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

对砌筑的安全隐患进行检查，发现问题及时制止，并要求其改正。

由于技术指导不到位造成安全问题，由项目部（工区）安质部视情况处以100～300元罚款。
安全工程师（员）安全责任
对架子队伍采用的砌筑工艺进行检查，发现问题及时提出，并监督整改。

由于安全工程师（员）检查不力造成安全问题，由项目部（工区）安质部视情况处以100～300元罚款。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底并对作业人员进行安全交底，对出入口及端翼墙施工安全负责。

接受技术人员、安全工程师（员）、监理工程师的检查与指导，及时完成有关安全指令。
砌石工人安全责任
严格按照安全技术交底进行施工，对出现安全负直接责任。

接受架子队（班组）负责人、技术人员、安全工程师（员）、监理工程师的检查与指导，及时完成有关安全指令。

因违反操作规程，造成安全问题，由项目部（工区）安质部视情况处以50-200元的罚款。

7、回填
技术人员安全责任

负责基坑回填的安全技术交底并进行安全技术指导。

对回填过程进行检查，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。
安全工程师（员）安全责任
发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。

因检查不力造成安全不合格，由项目部（工区）安质部视情况处以100～300元罚款。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底并对作业人员进行安全交底，对施工安全负责。

由于回填过程出现的安全问题，由项目部（工区）安质部视情况处以100～300元罚款。
操作人员安全责任
严格按照安全技术交底施工，对所施工的工序安全负直接责任。

接受架子队（班组）负责人、技术人员、安全人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。

因违反操作规程，造成安全问题的，由项目部（工区）安质部视情况处以50-200元的罚款。

四）、路基施工

1、地表处理

对现场进行地面复测，在测量过程中必须严格遵守劳动纪律，在地形较陡的应做好防护工作。

对现场进行测量时，应对危险地段进行标记，并做好记录，通知安全人员做好施工前的防护。

1.1、CFG桩施工(采用长螺旋钻施工)
架子队（班组）负责人安全责任

领导本班组严格按照作业指导书、技术交底书、安全交底书等进行钻孔作业，并对本工序进行监督。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。

操作人员安全责任

严格按照操作规程操作和安全技术交底作业。

进入施工现场正确佩戴和使用安全防护用品。
技术人员安全责任

对CFG桩钻挖负安全技术指导责任。

严格检查作业队伍对操作规程的执行情况，发现问题，及时解决，必要时责令其停工整顿。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。

安全工程师（员）安全责任

督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

施工过程中加强现场检查力度，对钻机的性能、操作人员的操作和钻孔的地质变化情况进行检查。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

1.2、浆体喷射搅拌桩施工

架子队（班组）负责人安全责任

工班长组织搅拌机施工保证施工安全，搅拌机对位准确。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

技术人员安全责任

现场技术人员对钻孔进行技术交底,对交底的正确性负责。并适时对钻杆的倾斜度、钻孔深度等进行检查。

搅拌机操作人员严格按搅拌机操作规程作业，对钻孔的安全操作、负责。

工班长保证搅拌机机正常作业,组织人员清理泥浆，防止污染，协调施工现场各种安全事宜。

浆液喷射灌注

技术人员应对浆体喷射搅拌桩做安全技术交底,浆液喷射灌注时，应及时解决现场灌注过程中出现的安全问题，并做好记录。

操作人员应确保机械完好，冷却系统正常运行。

钻机操作人员按试桩确定的提钻速度，使拔管速度均匀，达到设计规定的高程。

施工过程中要制止无关人员接近搅拌机。

浆液输送操作人员、钻机操作人员不按规定程序操作，致使出现安全情况，由项目部安质部处以罚款。

施工完毕要等机器停钻、冷却后再进行清理工作。

成桩安全防护
工班长负责对已施工成桩区域，设置明显的标志，禁止一切机动车辆通行，对废弃的泥浆及时回收处理，不得任其随意流淌。
未按要求进行成桩防护的，由项目部安质部对工班长处以罚款。

安全工程师（员）安全责任

督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

施工过程中加强现场检查力度，对钻机的性能、操作人员的操作情况进行检查。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

2、级配碎石拌合站

拌合站站长组织安装调试拌合设备、电脑操作系统，并进行计量检定。

试验人员进行原材料各项指标试验。

设备管理员负责设备检查维护，使其保持良好的性能。 
2.1、表层级配碎石填筑
技术人员认真组织下承层的验收，安全工程师（员）复检后报监理工程师验收。 

技术人员进行表层级配碎石填筑技术交底，现场检查技术交底执行情况，负责技术资料的填写与完善。

试验人员对现场确认填料安全，测定填料含水量。

工班长组织表层级配碎石填筑。

推土机、平地机、压路机司机严格按技术交底书、作业指导书进行施工，对本工序安全负责。

安全员负责日常的检查，发现违规行为及时制止，并负责自检合格后向监理工程师报检，并陪同监理检查验收。

违反上述规定，由项目部（工区）安质部视情节处以100～300元罚款。
3、路基过渡段填筑
现场负责人（工班长）安全责任

领导本班组严格按照作业指导书、安全技术交底书等进行塑料排水板作业，并对本工序进行监督、自检。

负责所在工点安全和文明施工。

积极配合现场技术、安全、测量、试验等人员的工作，执行上级有关部门、人员的正确指令。
机械操作人员安全责任
严格按照操作规程施工。

服从工班长、现场技术员和安全人员的指挥、指导和检查，做好交接班工作。

对违章作业者，项目部将对其发出警告或处以200～300元罚款，直至清退出场。
现场技术人员安全责任
对塑料排水板负安全技术指导责任。

对每段基础进行书面安全技术交底，保证所出具的安全技术交底（含施工图）准确无误，双方签字齐全。

严格检查作业队伍对技术指导的执行情况，发现问题，及时解决，必要时责令其返工，并向上反映。

负责安全日志的填写，并对其准确性、及时性、可追溯性负责。
安全工程师（员）安全责任
工地巡视检查发现问题时，会同现场技术员及时制止并纠正。
4、挡土墙施工

4.1、模板及支架

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对挡土墙模板及支架施工负安全技术指导责任。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底书，并对作业人员进行安全交底。

接受技术人员、安全人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关技术安全指令。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

对模板的安装安全负主要责任。
操作人员安全责任
1、使用木工机械加工木模时满足下列规定：

使用带锯时，人员应当站在两侧，送料手不得进入台面，接料时不得越过锯口；

使用圆盘锯时，上锯人员德手距离锯齿不得小于30cm，下锯人员应待木料推出工作台或锯片20cm后方可接料；

使用平刨机时，手指距离刨口不得小于5cm。严禁用手推送木料；使用压刨机送料时，手指必须离开滚筒20cm以外，接料人员必须等待刨料离开平台后方可接料；

短料应使用夹棍或木棍推送。

2、模板安装前检查基坑边坡上的为稳定情况，发现有塌方危险时，必须采取安全加固措施后方可施工。

3、操作人员上下基坑须设置扶梯。基坑上口边缘1m内不允许堆放模板构件和材料。向基坑内运送模板时应采用吊机、溜槽或绳索，运送时要有专人指挥，上下呼应。

4、工作前必须戴好安全帽，检查使用工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，防止掉落伤人。工作时必须思想集中，避免钉子扎脚和空中滑落。

5、基坑中的积水在施工前应清除，并在施工过程中保持工作面处于无水状态。

6、模板就位后，立即用撑木等固定位置，以防倾倒伤人。当借助吊机吊模板合缝时，模板底端用撬棍等工具拔移。每节模板立好后，上好连接器和上下两道箍筋，打好内撑，方可暂停作业，以保持稳定。

4.2、沉降缝及防水层
技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对承台模板及支架负技术指导责任。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
架子队（班组）负责人安全责任
接受安全技术交底书，并对作业人员进行安全交底。

接受技术人员、安全人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关安全指令。

根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。

对模板的安装安全负主要责任。
操作人员安全责任
严格按照安全技术交底进行施工，对出现安全问题负直接责任。

接受架子队（班组）负责人、技术人员、安全工程师（员）、监理工程师的检查与指导，及时完成有关指令。

因违反操作规程，由项目部（工区）安质部视情况处以50-200元罚款。

5、路基填筑

测量人员安全责任

对现场进行地面复测，在测量过程中必须严格遵守劳动纪律，在地形较陡的应做好防护工作。

对现场进行测量时，应对危险地段进行标记，并做好记录，通知安全人员做好施工前的防护。
安全工程师（员）安全责任
在测量施工中检查山体、山坡的稳定性。

在测量前必须对施工段进行检查，清理松动的危石。
6、路堑开挖

6.1、开挖钻眼
工班长安全责任

接受技术交底，并配合技术人员对作业人员进行技术交底。并接受检查与指导，及时完成有关指令。

对工班施工人员在施工前进行安全交底，指明山体的危险地段。并在危险地段进行安全防护。

在施工过程中，负责协调上下施工人员，防止施工互相干扰。
操作人员安全责任
选择炮位时，炮眼口应避开附近的电线、路口和构造物。

钻孔时，坡面上的浮岩应予清理，严禁在残眼上打孔。

空压机必须在无荷载状态下启动。开启送气阀前，应将输气管接好，不得扭曲，在征得凿眼机操作人员同意后方可送气。出气口前方不得有人工作或站立，贮气瓶内压力不得超过规定值，安全阀应灵敏有效。运转中应注意检查是否有异常情况，不得擅离岗位。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

6.2、装药爆破

技术人员安全责任

根据围岩情况制定爆破参数，确定炸药、雷管的种类和使用数量和装药结构。

复核现场钻眼的数量间距是否符合钻爆设计。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照钻爆设计进行装药。

施工过程中积极组织，确保炸药领用，使用的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
起爆器材加工人员

1. 起爆器材必须在单独的加工棚内加工，加工平台应采用铺有软垫和凸缘的加工平台。使用快刀切割导火索或导爆管。在切割导火索或导爆管时工作台上严禁堆放雷管。切割前认真检查导火索和导爆管前应认真检查其质量，凡有过粗、过细、破皮和其他缺陷的部分应予以切除。

2. 加工前应逐个认真检查每个雷管的质量，凡管体压扁、破损、锈蚀、加强帽歪斜者严禁使用。雷管内有异物的，严禁用工具掏和用嘴吹。只准用手指轻轻的弹出杂物。弹不出杂物的雷管禁止使用。

装药作业人员

1.装药前应检查爆破面附近的山体是否牢固，炮眼内的泥浆、石灰吹洗干净，刚打好的炮眼温度过高，不易立即装药。

2.用木质或竹质的炮棍将药卷轻轻的推入，使各药卷之间彼此密接，用力要适当，不得冲撞。

3.严禁反向装药，雷管以外不得装药卷。装药时炮眼深度不足0.9m的装药长度不得大于炮眼深度的1/2，深度大于0.9m的装药长度不得大于炮眼深度的2/3。

4.爆破地点20m内风流中的瓦斯浓度必须小于0.3％。

5.炮眼内的岩粉应清理干净。

6.炮眼剩余部分必须用炮泥封堵，炮泥采用水炮泥和黏土炮泥。水炮泥外剩余的炮眼必须黏土炮泥封堵。炮眼内封泥不足或不严时禁止爆破。

爆破作业人员

存在以下情况时严禁爆破：

1.光线不足。

2.山体存在破碎体，安全防护未做好。

3.没有警戒好的。
安全工程师（员）安全责任
负责炸药的运输和看管的检查：

1.由专人负责护送，其他人不得搭乘。

2.雷管与炸药必须分别运送。两辆车间距不得小于50m。

3.运行中应显示红旗或红灯。

4.汽车排气管需加防火罩

5.在交接班、人员上下班时不得运送。

负责检查装药结构和数量是否符合钻爆设计。

检查雷管的连接是否合理、牢固。

爆破15min后应巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、粉尘、瞎炮等情况，确认安全后方可进入下道工序。

6.3、装碴运输

安全工程师（员）安全责任

督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

对爆破后的山体进行检查，安排人员进行排危处理。
操作人员安全责任
1.机械运转的场地必须满足装渣机械的安全运转。

2.装渣前及装渣过程中，必须随时检查山体的围岩稳定情况，发现松动岩石或有塌方征兆时，必须现处理后装渣。

3.装渣机械在操作过程中，其回转半径范围内不得有人通过。

4.装渣时如若发现有残留的炸药雷管，必须立即停止装渣，通知安全员处理，处理完成后方可继续施工。

5.机械装渣的辅助人员必须随时留心装渣和运输机械的运转情况，防止挤碰。

6.装渣不得高于运输车辆的车厢上口。

7.在狭窄的施工场地，需设置缓行标志，必要时设置人员指挥。

8.凡接近车辆界限的施工设备与机械均需在其外缘设置低压红色闪光灯，显示限界。
五）、隧道施工

1、洞口开挖

技术人员安全责任

对洞口开挖等进行安全技术交底，指出施工中得注意事项和施工中存在的危险因素。。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照安全技术交底进行洞口开挖。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

开挖过程中应随时检查洞口开挖边坡，随时观察边坡的稳定性，随时核对地质情况、检查支护，发现问题应及时处理，并向现场技术员或安全员汇报。

弃土及排放物应倒在指定地点，不得乱堆乱弃。严禁堆放在边仰坡上，避免造成边仰坡失稳。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
洞口的路基及边、仰坡应自上而下开挖，一次将土石方工程做完，开挖人员不得上下重叠作业。高于2M的边坡上作业时，应符合高处作业的规定。

边、仰坡以上的山坡松动危石应在开工前清除干净：施工中应经常检查，特别是在雨雪之后，发现松动危石必须立即清除。

爆破作业应符合爆破作业的有关规定。爆破后应在清除边、仰坡上的松动石块后，方可继续施工。地质不良时，边、仰坡应采取加固措施。

端墙处的土石方开挖后，对松动岩层应进支护。
安全员安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

2、边仰坡防护施工

技术人员安全责任

根据现场施工情况核对施工图纸，对洞口边仰坡支护方式等进行书面技术交底，并对安全技术交底的正确性负责。做好边仰坡施工的安全技术交底工作。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照安全技术交底进行边仰坡施工。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

开挖过程中应随时检查边仰坡的稳定性，随时核对地质情况、检查支护，发现问题应及时处理，并向现场技术员或安全员汇报。

弃土及排放物应倒在指定地点，不得乱堆乱弃。严禁堆放在边仰坡上，避免造成边仰坡失稳。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
服从现场领导、技术、质检人员的指挥、协调、指导、检查。

严格按照安全技术交底进行支护作业。
安全员安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

3、管棚施工

3.1、套拱钢架加工

钢筋工安全责任

使用钢筋机械必须经过操作训练，待熟悉机械性能和安全规程后方可上岗操作。

焊钳与手把联接要牢固，焊接时不得用胳膊夹持焊钳作业，清除焊渣时，面部应避开被清理的焊缝。

从事电焊作业的人员必须经过技术培训和考核，取得地方政府有关部门颁发的操作证书，持证上岗。

单位必须为从事焊接的人员配发必要的劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空绑扎，安装钢筋时要系好安全带，双层作业时要加强联系，防止落物伤人，施工人员应戴安全帽。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
技术人员安全责任
进行书面安全技术交底，对钢筋加工、安装负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
3.2、套拱钢架焊接
焊工安全责任
焊工必须持证上岗，必须按照要求戴安全防护用品。

严格按技术交底要求、质量标准及安全操作规程施工。

焊接的人员必须佩戴劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
严格焊机操作规程，避免意外事故发生。
技术人员安全责任
进行书面技术交底，对钢筋焊接负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全检查日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

4、套拱施工

技术人员安全责任

制定套拱施工的安全技术交底。进行书面安全技术交底，对套拱的施工负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照安全技术交底进行套拱施工。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
服从现场领导、技术、安全人员的指挥、协调、指导、检查。

严格按照安全技术交底进行套拱施工。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
5、钻眼施工

技术人员安全责任

制定钻眼施工的安全技术交底。进行书面安全技术交底，对钻眼的施工负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全检查日志，并做好相应资料的记录和整理。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照技术交底进行钻孔施工。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
服从现场领导、技术、安全人员的指挥、协调、指导、检查。

严格按照安全技术交底进行钻孔作业。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

6、注浆施工

技术人员安全责任

进行注浆施工进行书面安全技术交底，对注浆施工负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全检查日志，并做好相应资料的记录和整理。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照技术交底进行注浆施工。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
服从现场领导、技术、安全人员的指挥、协调、指导、检查。

严格按照技术交底进行注浆作业。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
7、洞身开挖、支护

7.1、钻孔施工

技术人员安全责任

进行钻孔施工进行书面安全技术交底，对注浆施工负技术指导责任。

按照测量班洞身断面放样结果，核对现场围岩，制定开挖方案，制定开挖方案，并制定钻爆设计，下发相应的安全技术交底书。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照技术交底进行钻孔施工。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
服从现场领导、技术、安全人员的指挥、协调、指导、检查。

开挖作业面附近20m风流中瓦斯浓度必须小于1.5％。必须采用湿式钻机，炮眼深度不得小于0.6m。

不得在残眼中钻眼。

凿岩机的支架，在碴堆上钻眼时，应保持碴堆的稳定。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

施工过程中加强围岩的观测，发现围岩变形较大时，立即停止，制定相应的支护措施后再恢复施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

7.2、爆破施工

技术人员安全责任

根据围岩情况制定爆破参数，确定炸药、雷管的种类和使用数量和装药结构。

复核现场钻眼的数量间距是否符合钻爆设计。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照钻爆设计进行装药。

施工过程中积极组织，确保炸药领用，使用的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
起爆器材加工人员安全责任

1.起爆器材必须在单独的加工棚内加工，加工平台应采用铺有软垫和凸缘的加工平台。使用快刀切割导火索或导爆管。在切割导火索或导爆管时工作台上严禁堆放雷管。切割前认真检查导火索和导爆管前应认真检查其质量，凡有过粗、过细、破皮和其他缺陷的部分应予以切除。

2.加工前应逐个认真检查每个雷管的质量，凡管体压扁、破损、锈蚀、加强帽歪斜者严禁使用。雷管内有异物的，严禁用工具掏和用嘴吹。只准用手指轻轻的弹出杂物。弹不出杂物的雷管禁止使用。

装药作业人员安全责任

1.装药前应检查爆破面附近的支护是否牢固，炮眼内的泥浆、石灰吹洗干净，刚打好的炮眼温度过高，不易立即装药。

2.用木质或竹质的炮棍将药卷轻轻的推入，使各药卷之间彼此密接，用力要适当，不得冲撞。

3.严禁反向装药，雷管以外不得装药卷。装药时炮眼深度不足0.9m的装药长度不得大于炮眼深度的1/2，深度大于0.9m的装药长度不得大于炮眼深度的2/3。

4.爆破地点20m内风流中的瓦斯浓度必须小于0.3％。

5.爆破地点20m范围内，矿车、随时等物体阻塞开挖断面不得大于1/3。

6.通风量足，风向稳定，局扇无循环风。

7.炮眼内的岩粉应清理干净。

8.炮眼剩余部分必须用炮泥封堵，炮泥采用水炮泥和黏土炮泥。水炮泥外剩余的炮眼必须黏土炮泥封堵。炮眼内封泥不足或不严时禁止爆破。

爆破作业人员安全责任

存在以下情况时严禁爆破：

1.照明不足。

2.开挖面围岩破碎尚未支护。

3.炮眼内发现异状、温度骤高骤低，有显著瓦斯涌出、岩层松散等情况。

4.出现流沙、流泥未经处理。

5.没有警戒好的。
安全工程师（员）安全责任
负责炸药的运输和看管：

1.由专人负责护送，其他人不得搭乘。

2.雷管与炸药必须分别运送。两辆车间距不得小于50m。

3.运行中应显示红旗或红灯。

4.汽车排气管需加防火罩

5.在交接班、人员上下班时不得运送。

负责检查装药结构和数量是否符合钻爆设计。

检查雷管的连接是否合理、牢固。

爆破15min后应巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、粉尘、瞎炮等情况，确认安全后方可进入下道工序。

做好爆破施工记录。
7.3、钢架加工
技术人员安全责任
进行书面安全技术交底，对钢筋加工、安装负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
钢筋工安全责任
使用钢筋机械必须经过操作训练，待熟悉机械性能和安全规程后方可上岗操作。

焊钳与手把联接要牢固，焊接时不得用胳膊夹持焊钳作业，清除焊渣时，面部应避开被清理的焊缝。

从事电焊作业的人员必须经过技术培训和考核，取得地方政府有关部门颁发的操作证书，持证上岗。

单位必须为从事焊接的人员配发必要的劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空绑扎，安装钢筋时要系好安全带，双层作业时要加强联系，防止落物伤人，施工人员应戴安全帽。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
7.4、钢架焊接

焊工安全责任

焊工必须持证上岗，必须按照要求戴安全防护用品。

严格按技术交底要求、质量标准及安全操作规程施工。

焊接的人员必须佩戴劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
严格焊机操作规程，避免意外事故发生。
技术人员安全责任
进行书面技术交底，对钢筋焊接负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

7.5、钢架安装
技术人员安全责任

进行书面技术交底，对钢筋焊接负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照技术交底进行施工。

施工过程中积极组织，确保炸药领用，使用的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
服从现场领导、技术、安全人员的指挥、协调、指导、检查。

严格按照技术交底进行钢架的安装。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

在施工过程中加强围岩的观察量测，注意围岩变化，在围岩出现变形时，立即停止施工，制定防护措施，防护措施落实到位后，恢复施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

7.6、钢筋网片加工

技术人员安全职责
进行书面技术交底，对钢筋网片的加工负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
钢筋工安全职责
使用钢筋机械必须经过操作训练，待熟悉机械性能和安全规程后方可上岗操作。

焊钳与手把联接要牢固，焊接时不得用胳膊夹持焊钳作业，清除焊渣时，面部应避开被清理的焊缝。

从事电焊作业的人员必须经过技术培训和考核，取得地方政府有关部门颁发的操作证书，持证上岗。

单位必须为从事焊接的人员配发必要的劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空绑扎，安装钢筋时要系好安全带，双层作业时要加强联系，防止落物伤人，施工人员应戴安全帽。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
7.7、钢筋网片焊接
焊工安全责任

焊工必须持证上岗，必须按照要求戴安全防护用品。

严格按技术交底要求、质量标准及安全操作规程施工。

焊接的人员必须佩戴劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
严格焊机操作规程，避免意外事故发生。
技术人员安全责任
进行书面技术交底，对钢筋焊接负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

7.8、钢筋网片安装

技术人员安全责任

进行书面技术交底，对钢筋焊接负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
焊工安全责任
焊工必须持证上岗，必须按照要求戴安全防护用品。

严格按技术交底要求、质量标准及安全操作规程施工。

焊接的人员必须佩戴劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
严格焊机操作规程，避免意外事故发生。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

在施工过程中加强围岩的观察量测，注意围岩变化，在围岩出现变形时，立即停止施工，制定防护措施，防护措施落实到位后，恢复施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

7.9、喷射砼施工

技术人员安全责任

进行书面技术交底，对喷射混凝土负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照技术交底进行施工。

施工过程中积极组织，确保炸药领用，使用的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
1.所有操作人员必须带安全帽，防尘口罩，防尘工作服，雨鞋，橡胶手套等防护用品。

2.喷射时控制好风压、喷射距离，避免回弹骨料伤人。

3.在渣堆上作业时，应避免踩踏活动的岩块。

4.梯、架上作业时，安置应稳妥，应有专人监护。

5.清除开挖面上的松动岩体、开裂的喷射混凝土时，人员不得处于被清除物的正下方。

6.作业过程中，如发生风、水、输料管路堵塞或爆裂时，必须依次停止风、水、料的输送。

7.对喷锚支护体系的监控量测中发现支护体系变形、开裂等险情时，应采取补救措施。当险情危急时，应将人员撤出危险区。

8.施工期间，工区作业班组应安排人员对支护状态进行定期或不定期的检查。当发现支护变形或损坏时，应立即修整加固。

9.暂停施工时，应将支护直抵开挖面。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

在施工过程中加强围岩的观察量测，注意围岩变化，在围岩出现变形时，立即停止施工，制定防护措施，防护措施落实到位后，恢复施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
7.10、防水层施工

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对喷射混凝土负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照技术交底进行施工。

施工过程中积极组织，确保炸药领用，使用的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
1、防水板挂设台架必须焊接牢固，台架设计合理，台架上必须满铺脚手板，防止台架上落物伤人，挂网台架上的用电必须采用安全电压，并经常检查用电线路，防止用电线路破损；

2、工作前应检查所使用的工具是否牢固，随身工具必须用绳链挂在身上，工作时必须思想集中防止钉子扎脚和从空中滑落；

3、防水板施工时，当高度超过两米以上时，应符合高处作业安全规定；

4、在挂设拱部防水板时，在挂设平台通道下严禁站人，施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽；

5、施工作业地段必须加强照明；

6、在进行上下层作业时必须有专人指挥，上下层作业必须统一协调，作业时要加强联系，防止落物伤人，施工人员应戴安全帽。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

在防水板挂设施工时，台架通道下必须设置安全警示标志或有专人指挥；
7.11、二次衬砌混凝土施工

7.11.1、衬砌台车就位
技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对喷射混凝土负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照安全技术交底进行施工。

施工过程中积极组织，确保炸药领用，使用的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
服从现场领导、技术、安全人员的指挥、协调、指导、检查。

严格按照安全技术交底进行套拱施工。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。

负责指挥台车就位工作，协调各施工人员之间的关系。

7.11.2、钢筋施工

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对钢筋加工、安装负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师（员）安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
钢筋工安全责任
使用钢筋机械必须经过操作训练，待熟悉机械性能和安全规程后方可上岗操作。

焊钳与手把联接要牢固，焊接时不得用胳膊夹持焊钳作业，清除焊渣时，面部应避开被清理的焊缝。

从事电焊作业的人员必须经过技术培训和考核，取得地方政府有关部门颁发的操作证书，持证上岗。

单位必须为从事焊接的人员配发必要的劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空绑扎，安装钢筋时要系好安全带，双层作业时要加强联系，防止落物伤人，施工人员应戴安全帽。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
7.11.3、钢筋焊接

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对钢筋焊接负技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师(员)安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
架子队（班组）负责人
组织本队（班组）严格按照安全技术交底进行施工。

施工过程中积极组织，确保炸药领用，使用的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
焊工安全责任
焊工必须持证上岗，必须按照要求戴安全防护用品。

严格按技术交底要求、质量标准及安全操作规程施工。

焊接的人员必须佩戴劳动保护用品，如焊工专用的手套、皮鞋、工作服、眼镜等。

现场使用的焊接设备应完好无缺，技术状况良好。焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，一、二次接线柱处均应有保护罩。并设有可防雨、防潮、防晒的厂房或机棚，备有消防安全设施。

在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围及下方必须采取可靠的防火措施，并设专人监护。
7.11.4、钢筋绑扎

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对钢筋绑扎负技术指导责任。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师(员)安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
焊工安全责任
焊工必须持证上岗，必须按照要求戴安全防护用品。

严格按技术交底要求、质量标准及安全操作规程施工。

7.12、混凝土施工

7.12.1、混凝土浇筑

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对混凝土浇筑负安全技术指导责任

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师(员)安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照安全技术交底进行施工。

施工过程中积极组织，确保混凝土浇筑施工的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
混凝土灌注采用输送泵灌注，输送泵操作必须满足输送泵操作规程；

在混过凝土振捣时必须满足振捣棒应专人管理，按照规定正常使用，湿手不得接触开关，电源线不得破损漏电，使用前检查其电路与接线情况，使用完成后必须擦拭后妥善保管。使用振捣棒必须穿胶鞋。

7.12.2、混凝土拆模、养护

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对混凝土拆模负安全技术指导责任。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师(员)安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照技术交底进行施工。

施工过程中积极组织，确保炸药领用，使用的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
操作人员安全责任
1、拆除模板必须经过现场技术人员确认混凝土强度已经达到拆模强度时方可拆除；

2、在模板拆除时，应在工作区域设置警示牌，严禁非操作人员进入作业区。操作人员必须佩戴好安全帽，严禁站在模板的横拉杆上操作，拆下的模板应集中调运。

3、工作前应检查所使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链挂在身上，工作时必须思想集中防止钉子扎脚和从空中滑落；

4、拆除过程中严禁施工人员站在正在拆除模板的下方，防止模板掉落伤人。

5、拆模间歇期间，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固。

7.13、洞门施工

技术人员安全责任

进行书面安全技术交底，对混凝土洞门施工负安全技术指导责任。

配合安全人员对施工过程中的安全进行控制，督促施工人员正确使用安全防护用品。

详细填写安全日志，并做好相应资料的记录和整理。
安全工程师(员)安全责任
督促检查是否按照下发的安全技术交底进行施工。

督促施工人员正确使用安全防护用品和按照安全操作规程进行施工。

纠正施工中存在的不规范施工，检查施工过程中的不安全因素，及时指正修改，对拒不执行的，安全员有权停止其施工。
架子队（班组）负责人安全责任
组织本队（班组）严格按照安全技术交底进行施工。

施工过程中积极组织，确保洞门施工的安全。

施工前对施工人员进行安全讲话，指明施工中存在安全隐患的工序和地点，做好相应的防护工作。

施工过程中做好安全记录，认真填写交接班记录。

负责现场管理和协调，做到“三通一平”，做好防护工作。
混凝土工人（砌石工人）安全责任
1、严格按照安全技术交底进行施工，对出现的安全问题负直接责任。

2、接受架子队（班组）负责人、技术人员、质检工程师（员）、监理工程师的安全检查与指导，及时完成有关安全指令。

3、工作前应检查所使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链挂在身上，工作时必须思想集中防止钉子扎脚和从空中滑落；

4、拆除过程中严禁施工人员站在正在拆除模板的下方，防止模板掉落伤人。

5、拆模间歇期间，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固。
附表：危险源清单
	序号
	作业活动或场所
	危险源
	发生事故的可能性大小L
	暴露于危险环境的频繁程度    E
	发生事故产生的后果  C
	风险值   D
	级别  
	现状
	预防办法
	备注

	1
	办公室
	火灾
	1
	6
	15
	90
	重大
	　
	配齐消防设施，加强火源检查
	　

	2
	
	复印作业毒害
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	加强复印机房通风
	　

	3
	配电房
	火灾
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	配齐消防设施，加强设备检查
	　

	4
	
	触电
	6
	6
	3
	108
	重大
	　
	明显警示、设好防护
	　

	5
	食堂
	机械伤害
	3
	3
	3
	27
	一般
	　
	人员培训、设备传动部分防护
	　

	6
	
	煤气泄漏
	0.5
	6
	3
	9
	轻微
	　
	加强煤气罐的管理
	　

	7
	
	烫、烧伤
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	操作人员自我防护能力培训
	　

	8
	
	食物中毒
	1
	6
	40
	240
	重大
	　
	操作人员自我防护能力培训
	　

	9
	
	火灾
	1
	6
	3
	18
	轻微
	　
	操作人员自我防护能力培训
	　

	10
	汽车
	交通肇事
	1
	6
	15
	90
	重大
	　
	加强教育、时时警示
	　

	11
	临房
	触电
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	规范临事电力线路、不乱设电源
	　

	12
	
	火灾
	1
	6
	40
	240
	重大
	　
	配齐消防设施，尽量选用耐火材料
	　

	13
	
	水灾
	1
	6
	1
	6
	轻微
	　
	注意选址，避开洪水区
	　

	14
	
	倒塌
	1
	6
	1
	6
	轻微
	　
	注意稳定、采取防风措施
	　

	15
	
	煤气中毒
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	冬季火炉，注意排烟、通风
	　

	16
	生活区
	传染病
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	掌握信息，及时预防
	　


现场生活区危险源清单
施工现场及作业活动危险源清单
	序号
	作业活动或场所
	危险源
	发生事故的可能性大小    L
	暴露于危险环境的频繁程度    E
	发生事故产生的后果  C
	风险值   D
	级别  
	现状
	预防办法
	备注

	01
	路
基
施
工
	石方爆破作业
	6
	3
	15
	270
	重大
	　
	学习《爆破安全规程》GB6722、爆破工取证、按规程作业、按规定建立审批物品库、杜绝违章作业
	制定一个控制方案

	02
	
	爆破物品保管
	1
	6
	15
	90
	重大
	　
	
	

	03
	
	爆破物品运输
	1
	3
	15
	45
	一般
	　
	
	

	04
	
	爆破物品使用
	1
	3
	15
	45
	一般
	　
	
	

	05
	
	土方开挖
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	06
	
	边坡坍塌
	3
	6
	15
	270
	重大
	　
	复核地质、按设计放坡、经常检查边坡变化
	　

	07
	
	机械事故
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	必须了解地形、地质和机械完好状况
	　

	08
	
	机械伤人
	1
	3
	15
	45
	一般
	　
	配合人员和通过人员必须在安全区
	　

	09
	
	边坡高处坠落
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	设防护栏杆、栓安全绳
	　

	10
	
	地下隐蔽物
	1
	6
	1
	6
	轻微
	　
	先探清，设警示，后施工
	　

	11
	
	边坡坠物伤人
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	每天清理边坡松散物、加强检查
	　

	12
	
	路基填筑
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	
	机械滚坡
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	设防护和警示、操作人员精力集中
	　

	14
	
	施工区电力设施
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	保持安全距离、保证机械运行正常
	　

	15
	
	运输道路不好
	6
	6
	1
	36
	一般
	　
	修好便道、车辆刹车和方向必须完好
	　

	16
	
	路基防护工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	
	石料运输
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	采用安全的运输方法、
	　


施工现场及作业活动危险源清单

	18
	桥涵工程
	基坑明开挖
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	
	地面水
	6
	2
	1
	12
	轻微
	　
	设防护和排水沟，防止地表水进入基坑
	　

	20
	
	基坑顶有动载
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	根据基坑深度，距坑边最少不小于1米
	　

	21
	
	坑壁坍塌
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	按地质情况放坡，或设支护、按安规施工
	　

	22
	
	石方爆破
	6
	3
	7
	126
	重大
	　
	按前款爆破安全规程操作
	　

	23
	
	机械开挖
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	机械完好、统一指挥、操作规范
	　

	24
	
	桩基施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	25
	
	挖孔桩
	6
	6
	7
	252
	重大
	　
	按照《安规》要求施工
	制定一个控制方案

	26
	
	吊运设备不好
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	选用安全的吊用工具、吊勾采用锁扣保险
	

	27
	
	吊物伤人
	6
	6
	7
	252
	重大
	　
	戴安全帽、吊都不能装满、井口加强防护 
	

	28
	
	孔壁坍塌
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	了解地质情况，制定合理孔壁防护方案
	

	29
	
	孔底缺氧
	6
	6
	3
	108
	重大
	　
	深度超过10米时，强制通风
	

	30
	
	人员上下
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	采用双保险方法，每次上下检查吊绳
	

	31
	
	爆破开挖
	6
	3
	7
	126
	重大
	　
	遵守爆破安全规程，爆破后做好通风
	

	32
	
	钻孔桩施工
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	执行《安规》
	　

	33
	
	钻机就位
	1
	3
	3
	9
	轻微
	　
	按大型设备吊装规定操作，防止伤人
	　

	34
	
	电力设施
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	规范临时电力线路，电动设备接地
	　

	35
	
	孔口防护
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	孔口加盖、孔口高处地面0.5米
	　

	36
	
	钻机稳定
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	地质良好，支垫牢固、栓缆风绳
	　

	37
	
	夜间施工
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	加强照明
	　


施工现场及作业活动危险源清单
	38
	桥涵施工
	水上平台
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	设计合理、设制围栏、安设稳固
	制定控制方案

	39
	
	水上作业
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	穿救生衣
	

	40
	
	水上运输
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	船只选用合理、注意平稳、严禁超栽偏载
	

	41
	
	钢筋笼安装
	1
	3
	7
	21
	一般
	　
	吊装设备选用合理、统一指挥
	　

	42
	
	钢筋笼焊接
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	佩带防护用品、相关人员防止电弧刺眼
	　

	43
	
	桩头凿除
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	戴防护眼镜
	　

	44
	
	桩头爆破
	3
	3
	7
	63
	一般
	　
	执行爆破安全规程，控制药量
	　

	45
	
	承台开挖
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	按照前款基础明开挖有关规定办理
	　

	46
	
	墩台身施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	47
	
	模板稳定
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	模板设计要有固定措施，连接牢固
	　

	48
	
	吊运拼装
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	按照起重有关规定办理
	　

	49
	
	拼装操作
	6
	6
	1
	36
	一般
	　
	栓溜绳、合缝不得徒手操作
	　

	50
	
	模板撤出
	1
	6
	3
	42
	一般
	　
	划定危险区，挂警示牌、由上而下撤出
	　

	51
	
	工作平台
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	满足承载、答设牢固、设置围栏
	　

	52
	
	高空灌注
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	统一指挥、起吊平稳、防止碰撞
	制定控制方案

	53
	
	掉物伤人
	3
	3
	7
	63
	一般
	　
	禁止双层作业、戴安全帽
	

	54
	
	高处坠落
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	栓安全带、挂安全网
	

	55
	
	桥梁施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	56
	
	现浇梁支承架
	3
	6
	40
	720
	重大
	　
	优化设计、专门鉴定，实行试压
	制定方案

	57
	
	支承架地基
	1
	6
	40
	240
	重大
	　
	地基必须坚实，并按设计进行加固
	

	58
	
	便梁支承架
	3
	6
	40
	720
	重大
	　
	合理选用便梁、各节点及焊点必须牢固
	

	59
	
	高处坠落
	1
	6
	15
	90
	重大
	　
	梁架平台四周设围栏1.2米高、挂安全网
	

	60
	
	上下人梯
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	坚固、踏板承载力大于1.1kg、设扶手1米
	

	61
	
	预应力张拉
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	锚具合格、安装牢固、按程序专人操作
	


施工现场及作业活动危险源清单

	62
	桥涵施工
	模板拆出
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	按序拆除、设好防护、不得强拉
	制定一个控制方案

	63
	
	梁架拆出  
	3
	6
	15
	270
	重大
	　
	由上而下拆卸，不扔杆件，保持稳固
	

	64
	
	物体打击
	3
	6
	7
	127
	重大
	　
	设定危险区，专人防护，无双层作业
	

	65
	
	高处坠落
	6
	6
	7
	252
	重大
	　
	操作人员栓号安全带、由架子工操作
	

	66
	
	预制梁地基
	1
	6
	1
	6
	轻微
	　
	地基坚实，不沉陷，作混凝土梁座
	

	67
	
	模板安装
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	模板设计合理、支撑牢固
	　

	68
	
	模板拆卸
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	先防护后拆卸，吊运平稳
	　

	69
	
	梁体吊运
	3
	6
	7
	63
	一般
	　
	统一指挥，设备完好，道路合格、按规操作
	　

	70
	
	梁体存放
	3
	6
	7
	63
	一般
	　
	支垫坚固、双面支护，四周防护、排水
	　

	71
	
	吊车架梁
	3
	6
	15
	270
	重大
	　
	双吊车架梁统一指挥，专人操作，配合好
	制定一个控制方案

	72
	
	吊车作业
	3
	6
	15
	270
	重大
	　
	车不带病，支垫牢固，地基坚实、旋转要慢
	

	73
	
	临时架桥机
	3
	6
	15
	270
	重大
	　
	资料齐全、专人鉴定、试运行良好
	

	74
	
	梁体固定
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	防高处坠落、体检合格，固定检查后可脱钩
	

	75
	
	梁片横移
	3
	10
	7
	210
	重大
	　
	滑道要平、要与梁体垂直，设支撑保护架
	

	76
	
	挂篮作业
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	设计合理，专人审核、规范操作、防护到位
	

	77
	
	挂篮牵移
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	必须匀速，左右同步、方向垂直、牵力平衡
	

	78
	
	挂篮固定
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	前后锚筋、张拉平台保险绳坚韧可靠
	

	79
	
	龙门吊架梁
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	走行轨道地基坚实、吊索合格、走行平稳
	

	80
	
	龙门吊拆装
	6
	6
	7
	252
	重大
	　
	切断电源、构件严禁抛掷
	

	81
	
	桥面作业
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	防高处坠落、防机具伤害
	　

	82
	
	栏杆安装
	6
	6
	7
	252
	重大
	　
	栓安全带，吊篮牢靠，按高空作业办理
	制定控制方案

	83
	
	步板安装
	6
	6
	3
	108
	重大
	　
	铺好临时步板，固定牢固，和力协作
	

	84
	
	沥青硫磺熬制
	6
	6
	1
	36
	一般
	　
	设在通风处、施工点的下风方向、做好防火
	

	85
	隧道施工
	洞口工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	86
	隧  道 施  工


	边、仰坡开挖
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	自上而下开挖、禁止双层作业、危石及时清理
	　

	87
	
	爆破作业
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	按《爆破安全规程》操作
	制定一个控制方案

	88
	
	边坡坍塌
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	端墙开挖后要支护
	

	89
	
	高处坠落
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	洞们端墙施工注意防止人员坠落和物体坠落
	

	90
	
	砌筑脚手架
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	满足荷载、答设牢固、设围栏、挂安全网
	

	91
	
	起吊作业
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	按照起吊作业规范执行
	

	92
	
	隧道开挖
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	93
	
	坍塌
	3
	6
	15
	270
	重大
	　
	检查地质变化，采用开挖方法，加强每班检查
	制定一个控制方案

	94
	
	钻眼
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	不得在残眼中钻眼，钻眼前检查安全状态
	

	95
	
	粉尘
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	杜绝打干眼，加强通风，戴防尘口罩
	

	96
	
	爆破作业
	3
	6
	15
	270
	重大
	　
	执行《安规》5.2.3条之规定
	

	97
	
	出渣作业
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	统一指挥，配合有序、照明良好
	

	98
	
	出渣运输
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	装渣不能太满，洞内行车限速10公里
	

	99
	
	装、扒渣机作业
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	机械不带病、专人受放电缆，不接触传送带
	

	100
	
	残留爆破物品
	3
	3
	7
	63
	一般
	　
	装渣辅助人员留心发现，及时处理
	制定一个控制方案

	101
	
	斜井装渣
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	装渣人僻让车辆、装渣不超过车厢口
	

	102
	
	斜井运输
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	上下联系信号清楚，经常检查牵引设备完好
	

	103
	
	有轨运输
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	遵守《安规》5.3.3条之规定
	

	104
	
	无轨运输
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	遵守《安规》5.3.4条之规定
	

	105
	
	竖井运输
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	上下联系信号清楚，经常检查牵引设备完好
	

	106
	
	爆破物品运输
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	执行《安规》5.3.5条之规定
	　

	107
	
	围崖松散
	3
	6
	15
	270
	重大
	　
	选择合理支护方案，清除危石、及时支护
	　

	108
	
	喷锚支护
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	机械完好、注意围崖
	　


施工现场及作业活动危险源清单
	109
	隧道施工
	喷锚粉尘
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	设备不漏风、戴防尘口罩
	　

	110
	
	噪音
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	设备完好、必要时戴耳套
	　

	111
	
	机械排烟
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	设备排烟达标、加强隧道通风
	　

	112
	
	风水管路爆裂
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	专人经常检查、维修
	　

	113
	
	隧道衬砌
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	114
	
	作业平台
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	设计合理、设置1米高围栏，荷载不超标
	　

	115
	
	上下梯子
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	安装牢固、防滑
	　

	116
	
	平台移动
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	平台上不得有人、走行必须平衡
	　

	117
	
	双层作业
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	搭设防护通道或设专人指挥
	　

	118
	
	混凝土泵管
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	经常检查接头、检修必须停机断电
	　

	119
	
	竖井提升
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	遵守《安规》5.6.3、－－5.6.6条之规定
	　

	120
	
	隧道通风
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	遵守《安规》5.7.1、5.7.3条之规定
	　

	121
	
	隧道防尘防毒
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	遵守《安规》5.7.2条之规定
	　

	122
	
	电力线路
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	制定专门安全技术措施，按规范架设
	　

	123
	
	临时照明
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	使用36伏以下灯泡
	　

	124
	
	电力机械
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	按照电力机械使用有关规定办理
	　

	125
	
	瓦斯隧道
	3
	6
	40
	720
	重大
	　
	执行《安规》5.9节之规定
	　

	126
	
	地质不良
	3
	6
	40
	720
	重大
	　
	按《安规》5.8节之规定制定专门施工方案
	　


施工现场及作业活动危险源清单
	127
	施工准备
	施工环境不清
	6
	6
	1
	36
	一般
	　
	了解当地地形、地物、地质、水文、气象等
	开工前一次控制到位

	128
	
	安排不合理
	1
	6
	40
	240
	重大
	　
	合理布置生活、生产场地，防洪、防雷、放火
	

	129
	
	油库布置不合理
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	按规定布置，做到防火，并设围栏
	

	130
	
	爆破器材库布置
	1
	6
	40
	240
	重大
	　
	必须符合《爆破安全规程》有关规定
	

	131
	
	材料存放违规
	1
	6
	15
	90
	重大
	　
	易燃、易暴、有毒分库存放，间距大于30米
	

	132
	
	便道不合格
	6
	6
	7
	252
	重大
	　
	标准不小于四级公路标准，并设专人养护
	

	133
	
	安全标志不清
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	危险处设置警示、提示、禁止安全标志
	

	134
	材料管理
	材料堆码违规
	6
	6
	1
	36
	一般
	　
	片石堆放高度不超过1米、条石1.5米、砖2米
	　

	135
	
	易燃危险品
	6
	6
	7
	254
	重大
	　
	按规定存放，做好防火工作和危险品泄漏
	　

	136
	
	有毒有害物品
	6
	6
	7
	254
	重大
	　
	库房保管，标识清楚、制度健全
	　

	137
	
	装卸作业
	1
	6
	3
	18
	轻微
	　
	地形平坦、跳板牢固、跳板坡度不大于1：3
	　

	138
	
	长料装卸
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	钢管、钢筋、钢轨装卸应动作一致或设托架
	　

	139
	
	材料运输
	6
	6
	3
	108
	重大
	　
	捆绑牢固、符合交规
	　

	140
	
	轻型小车运料
	6
	6
	3
	108
	重大
	　
	车距大于2米、坡道大于10米
	　

	141
	
	漏斗棚架装料
	1
	6
	3
	18
	轻微
	　
	棚架牢固，棚架下严禁站人或通行
	　

	142
	施工机械
	带病机械
	6
	6
	1
	36
	一般
	　
	做好使用前调试、检测、确认机械性能良好
	　

	143
	
	保养不到位
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	落实责任、专人保管、交班交责任
	　

	144
	
	操作人员不合格
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	操作人员持证并符合《安规》2.3.2条之规定
	　

	145
	
	机械检修
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	符合《安规》2.3.3条之规定
	　

	146
	
	作业环境不好
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	弄清环境，制定防患方案，保持安全距离
	　

	147
	
	钢丝绳不合格
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	钢丝绳型号、接头更换标准必须符合《安规》
	　

	148
	
	起重吊装作业
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	符合《安规》2.3.6条和起重作业有关之规定
	　

	149
	施工用电
	用电无设计
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	施工现场用电必须有设计，系统要接地
	　

	150
	
	临时线路不规范
	3
	6
	15
	270
	重大
	　
	建设好的电力线路按标准进行验收签认
	　

	151
	
	配套设备不全
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	确保一机一闸一漏一箱
	　

	152
	
	漏电保护不匹配
	1
	6
	7
	42
	一般
	　
	漏电保护装置必须与设备匹配
	　

	153
	
	配电室不合格
	1
	6
	15
	90
	重大
	　
	设专人必须防雨、防水，防尘、配置防火设备
	　

	154
	
	自备电源不合格
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	有设计、有保护装置，严禁与外电共用
	　

	155
	
	电动设备使用
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	设备接地，防止漏电、注意检修
	　

	156
	
	手持电动设备
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	保持设备完好，操作人员戴绝缘手套穿绝缘鞋
	　

	157
	
	电气设备质量差
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	加强采购验收，加强平时检查，防止漏电
	　

	158
	混凝土施工
	水泥粉尘
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	确保运输水泥管道不漏气、操作人戴口罩
	　

	159
	
	木工机械不合格
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	加好防护罩、保证不漏电，设备必须完好
	　

	160
	
	锯、刨短料
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	使用压棍推送
	　

	161
	
	焊工作业火星
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	围挡、防止火星落在易燃物上、准备灭火设备
	　

	162
	
	运输道路不好
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	整平道路，通过不平地段停止滚筒旋转
	　

	163
	
	混凝土泵车使用
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	执行《安规》2.5.13条之规定
	　

	164
	
	灌注时双层作业
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	专人指挥、配合密切
	　

	165
	高处作业
	设施无检查
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	架子要专人验收、安全带、绳使用前要检查
	　

	166
	
	物料堆放零乱
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	堆码有序、留开通道
	　

	167
	
	防护设施不全
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	安全带安全网安全绳必须齐全，保证安全
	　

	168
	
	梯子不稳固
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	满足承载、固定牢靠，设置扶手
	　

	169
	
	下边行人
	3
	6
	3
	54
	一般
	　
	设通道或密铺棚架，防止掉物
	　

	170
	
	距架空电线太近
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	停电或设可靠防护
	　


施工现场及作业活动危险源清单
	171
	冬雨季施工
	防寒不到位
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	提前计划，做好防寒保暖工作
	　

	172
	
	冬季坡道太滑
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	修台阶，设扶手，穿防滑鞋。车辆带防滑链
	　

	173
	
	火炉取暖
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	做好防火，防煤气中毒
	　

	174
	
	施工现场在低处
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	做好防洪措施，收集气象预报，做好导流设施
	　

	175
	
	暴雨后危险
	3
	6
	7
	126
	重大
	　
	检查脚手架、缆风绳、地锚、边坡、基坑等
	　

	176
	
	高温施工
	3
	6
	1
	18
	轻微
	　
	加强通风、防中暑、确保身体健康
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　














检查

































































作 业 人 员





安全管理组织机构





安全生产保证体系





施工现场安全警示标志布置到位





作业人员劳动保护用品发放到位





作业人员安全防护设施配备到位





资源保证





分部、分项工程安全施工技术交底





重大危害因素应急避险安全技术措施





施工组织设计安全保证措施





技术保证





各类安全生产操作规程、规范、作业要点





奖惩





教育





计划





项目安全工作标准





结合项目特点的安全生产管理规章制度





安全生产管理规章制度





国家、行业地方安全生产法律法规及规范标准





制度保证





安全员





各架子队





安质部











项目分部安全生产领导小组





组织机构





各级安全责任制落实





领导重视





思想保证





安全生产保证体系





计合部


李芳芳





财务部


谈娟





作 业 班 组


























领工员





技术主管





架子队长





物资设备部


吴尚纯





试验室


蒲国勇





安质部


张剑





工程部


田邦均





综合部


徐大朋





总工程师：连殿云





常务副经理：闫哲理





项目经理：刘国波








PAGE  

