本工程施工严格按设计施工图和国家施工及验收规范标准施工，项目部成立以项目经理为首的质量管理小组，设专职质量检查员，对工程的施工严把质量关，建立和实施施工质量三检制度，即：班组自检、工序交接检、项目部专检，经检查合格的产品报监理工程师复检验收。

工程施工前，认真做好各分项工程的施工技术措施，并对每个施工班组的每个施工人员进行书面及面对面的技术交底，对施工中每个环节进行监督、指导，及时纠正各施工环中出现的质量通病，采用先进的技术和施工工艺，提高质量做好各种建筑原材料的质量检验工作，原材料进场必须有质量合格证并进行现场抽样复试，合格后方可在工程上使用，并向监理工程师报验。

加强成型产吕的保护工作，减少工程局部返工，返修环节，确保工程一次性创优。
本工程由抚顺市世堃建设有限公司天通分公司承建，施工中严格按设计施工图和施工验收规范施工，地下室底板钢筋采用闪光对焊接头，焊接质量经抚顺市质量检测中心检测全部合格，主体钢筋竖向接头采用电渣压力焊接头，接头质量经抚顺市工程质量检测中心检测全部合格，工程中所使用的原材料有出厂质量合格证，经复试合格后方可使用在本工程上。

施工中采用切实可行的技术措施，确保钢筋保温层厚度满足相应的施工及验收规范要求，在主体工程竣工后对工程实体检测中，检测全部合格。

地下室砼采用C40P8级抗渗砼，由商品砼搅拌站提供，距底板上皮500mm高处的外墙体上，设置300mm宽，3mm厚通长钢板止水带，模板采用φ12对拉止水拉杆固定，各部位的砼在施工中振捣密实，一次性连续浇筑，无施工缝，拆模后无漏水，渗水现象。

地上主体砼施工中，严格按配合比过秤计量搅拌，振捣密实，拆模后的砼表面无露筋、无孔洞、麻面等现象，接缝平整，无夹渣，胀模现象，同时加强了砼的浇水养护，保证了砼强度，在工程实体检测中，砼强度全部合格。

外墙砌筑采用MU10粉煤灰烧结砖和18kg/m3（保温、隔热、阻燃型）苯板，采用保温节能型设计，内填充墙先砌至斜砖下皮，待墙体沉降结束后再砌斜砖，以免砖砌体与砼梁下接槎处产生裂缝。

本工程中采用HRB400级钢筋，保温阻燃苯板，PP-R管材管件，采用热熔连接，砼钢筋砌筑分项质量评定优良品率占90%以上，基础分部，主体分部均为优良，地基耐力复查合格符合设计要求，工程实体砼回弹检测合格，施工中未出现重大质量问题，符合辽宁省优质主体结构工程申报条件。

1、 符合基本建设程序。 
2、建在城市规划区内的工程必须符合城市规划。 
3、工程设计合理、先进，符合国家和行业设计标准、规范。 
4、施工工艺和技术措施先进、合理，符合国家强制性标准。 
5、申报工程为多个单位工程时，所有单位工程必须全部符合质量标准，其中住宅小区公共配套设施均应建成，且入住率达到30%以上。 
6、在施工过程中没有发生过重大工程质量事故。 
7、工程竣工验收后，经过一年的使用检验，未发现质量问题和隐患。 
8、申报工程自竣工验收到申报时限，大中型项目不超过3年，一般项目不超过2年。 

2、 第十七条工程核查的主要内容和要求： 
一、 听取承建单位对工程施工和质量的情况介绍。主要介绍工程特点、难点，施工技术及质量保证措施，各分部分项工程质量情况。 
二、 实地查验工程质量水平。凡是检查组要求查看的工程内容和部位，都必须予以满足，不得以任何理由回避或拒绝。 
三、 听取使用单位对工程质量的评价意见。检查组与使用单位座谈时，主要承建单位和主要参建单位的有关人员应当回避。
3、 新世纪、新千年，禹州电厂主厂房工程进入了创鲁班奖的最后冲刺和攻坚阶段。实施质量闪光点是装饰装修收尾阶段的重中之重，我们在不提高设计标准基础上，提出28项质量闪光点，并全力付诸实施，由于精心策划、措施得力、精细施工和精雕细刻，施工的质量闪光点工艺精湛，质量一流，有特色和创新，对整个工程质量起到了“画龙点睛”作用。省电力局质检中心站在1号机整套启动试运前阶段检查报告中评价该工程：“建筑装修重视细部处理，墙地面平整，阴阳角方正，线条顺直，观感良好，其工艺质量达到了较高水平，在国内同类工程处于领先水平”。目前全国各地前来参观人员络绎不绝。现谈谈我们在质量闪光点实施中一些经验、做法和体会。
一、集思广益、群策群力、精心策划
质量闪光点目前无任何标准和经验可借签，在公司大胆提出全面实施质量闪光点设想后，我项目部认真做好质量策划工作，先后2次召开主厂房质量闪光点策划研讨会，参加质量闪光点策划会的有项目经理、工长、质检员、老抹灰队长、操作工人代表等，研讨会上大家各抒己见，集思广益，谈闪光点设想、构思和做法，并提合理化建议43项，纷纷为实施质量闪光点献计献策。经会议研讨确定：楼梯做双滴水线，挡水沿分色刷油漆等28项为质量闪光点，并将质量闪光点实施要点及要求整理印发，作为本工程工艺纪律强制性贯彻实施。
二、成立闪光点实施小组，组织质量攻关
2001年，项目部根据禹电收尾阶段实际情况成立了闪光点实施、达标资料整理等4个管理小组。李强同志任闪光点实施小组组长，负责组织、策划全面实施闪光点。该小组运用PDCA循环这一科学管理手段，组织质量攻关，先后解决了多个闪光点实施中一系列难题。除氧煤仓间19.7m  B 列挡水沿分色刷油漆是项目部实施第一个闪光点，该小组坚持“样板制”，先后在1～4轴做样板间3个即3种方案，通过反复对比并广泛征求业主、设计院以及有关专家意见，最终确定刷墨绿和白色相间色带。该闪光点实施后与清水砼柱、防护栏杆等装饰格调一致。其美观、大方、线条清晰、顺直，给人以美感，成为主厂房内一道亮丽风景线；汽机间运转层清水砼柱为保留圆弧角，我们小组成员李强等经过深思熟虑，大胆提出用铝皮角与地板砖配套镶贴方案，经试验对比并亲自动手加工铝皮圆弧角5次，功夫不负有心人，试验终于取得了成功，并于2001年2月12日做出样板，该样板得到了公司董事长和黄道元副总经理认可和肯定。15cm高铝皮圆弧角采用火电二公司废料角加工，项目部此项闪光点仅多投入1000元（加工费：1元/个，人工工日：1.5工日/10个），却达到了意想不到装饰效果。
三、与班组签订责任状，明确质量目标
实施闪光点，关键要有计划性，要责任到人。项目部2001年2月19日下发第一批质量闪光点，明确施工班组和工期要求，并于2001年2月20日与各相关班组签订质量闪光点实施责任状。责任状中明确以下几项内容：①、质量标准；②、工期要求；③、工作内容；④、人员明确要选择经验丰富、技术水平高的操作工人施工；⑤、严明奖励。项目部和班组认真履行各自责任，闪光点实施小组认真做好策划，组织检查以及各种材料供应，为班组提供最优质服务，作业班组每一部位处、节点、环节都精雕细刻，一丝不苟。完成1项验收1项并及时请公司验收，使闪光点真正闪光，且一次成就率100%，并接近了零缺陷。
四、加强过程控制，加大监督检查力度和频率，提高一次成优率
闪光点实施过程中，我们在做好质量策划和预控同时，加大了检查力度和频率，并高标准、严要求，质检员携带检查工具上现场，检查细致到位，不留尾巴和死角，将各种问题消灭于萌芽状态；消除于施工过程中。闪光点实施小组成员也充分发挥爱岗敬业、吃苦耐劳优良作风，对重点部位实行“旁检”，夜班加班跟班作业，发现问题及时纠正和解决。由于上述措施和管理到位，已完成的19项闪光点一次成优率100%，达到了预期质量效果。
截止目前为止，我项目部已组织实施闪光点19项，实施部位达32处（点），由于其质量一流，工艺精湛，赏心悦目，有创新和特色，且无任何质量通病和缺陷，使其成为了主厂房内一道道亮丽风景线，为公司赢得了良好的社会信誉。但成绩只属于过去，我们鲁班奖的目标尚未实现，我们将坚定不移、倍加努力、严格管理、勇于创新、精心塑造“质量二建”、“人才二建”、“技术二建”企业形象，无愧于历史赋于我们责任，誓夺鲁班奖。
本工程为高层住宅楼，工程的设计结构形式为框肢剪力墙结构：暗梁、暗柱结构比较新颖。我公司在工程施工过程中严把质量关，全面实行ISO9001质量管理运行体系，实施施工质量“三检制”，对施工的全过程进行全面质量控制，使工程的质量得到了有效的控制，工程施工质量得到建设单位、监理单位、质量监督部门的好评。

公司在优选项目班子成员的基础上，统一项目班子成员及操作者的思想及质量意识。把“百年大计，质量第一”的质量意识牢固地树立在每一个人的脑海中，结合公司质量达标要求，把该项列为公司重点管理工程项目，通过领导重视，统一认识，工程质量的好坏将直接影响到企业信誉和未来能否在建筑市场上的发展。在具体运作上，把质量责任落实到人头上。做到既有分工又有协作，对施工进行全员参与管理、过程控制，对工程质量齐抓共管的良好局面。项目部为此建立起一系列的管理办法，组织保证，强化管理手段，建立碰头会制度，强化计划管理；在施工过程中组织平行流水，工序穿插，以最大限度的利用工作面；从整体思路上安排主体框架，封闭施工，内外皮装饰等分部分项工程组织流水作业，并将外皮装饰、室外门窗安装作为重中之重项目,水电预埋、预下配套进行，极大地缩短了施工工期。

实施过程中，项目部根据施工各阶段实际情况成立了实施、达标资料整理等管理目标。项目经理负责组织、策划全面实施。充分运用PDCA循环这一科学管理手段，组织质量攻关，先后解决了多个实施中一系列难题。我们在做好质量策划和预控同时，加大了检查力度和频率，并高标准、严要求，质检员携带检查工具上现场，检查细致到位，不留尾巴和死角，将各种问题消灭于萌芽状态；消除于施工过程中。施工项目部成员也充分发挥爱岗敬业、吃苦耐劳优良作风，对重点部位实行质量跟踪跟班作业检查，发现问题及时纠正和解决。由于措施和管理到位，达到了预期质量效果。
在工程质量管理方面优选施工班组，施工队伍，加强职工的岗位技能培训。在施工过程中加大质量管理力度。实行挂牌工作制，操作者名单上墙，提高了员工的责任感，分项工程质量实行优质优价、按质论价，奖优罚劣，以人为本充分发挥参建员工的主观能动性。做到工程资金有保障，极大地调动了广大员工的工作热情。

凡进场的材料必须持有证明产品质量的有效证件，并经复试合格后方准使用。对复试不合格的材料一律退场。杜绝假冒伪劣建筑材料用于工程。

地下室底板钢筋采用闪光对焊接头，焊接质量经抚顺市质量检测中心检测全部合格，主体钢筋竖向接头采用电渣压力焊接头，接头质量经抚顺市工程质量检测中心检测全部合格，工程中所使用的原材料有出厂质量合格证，经复试合格后方可使用在本工程上。

施工中采用切实可行的技术措施，确保钢筋保温层厚度满足相应的施工及验收规范要求，在主体工程竣工后对工程实体检测中，检测全部合格。
组合钢模板以其刚度大、周转次数多成为当今建筑市场深受欢迎的模板材料。水苑家园1#楼的柱模、梁模采用了组合钢模板，现浇板采用钢模板加快了施工进度，提高了构件几何尺寸的准确和感观效果。我们加大对砼浇水养生的力度，混凝土的浇筑完毕后连续14昼夜浇水养护，专门设专人浇水养生，柱模拆模后立即裹缠塑料薄膜，对柱混凝土进行保水养生。 项目部在装修阶段坚持“样板制”，先后在1～4轴做样板间3个即3种方案，通过反复对比并广泛征求业主、设计院以及有关专家意见，最终确定外墙装饰立面主色调。工程实施后外墙面砖、外墙涂料、铝塑窗、防护栏杆等装饰色彩格调一致。其美观、大方、线条清晰、顺直，给人以美感，成为浑河北岸一道亮丽风景线；该得到了建设单位和质量监督部门认可和肯定。工程外装饰达到了非常令人满意装饰效果。

证　　　明

抚顺世堃建设有限公司施工的“水苑家园”4＃楼工程，

施工过程中严格按施工图纸和《工程建设标准强制性条文》

有关规定执行。施工中没有发生质量安全事故、没有受到有

关部门行政处罚和有关工程质量方面的投诉。

特此证明

抚顺市工程质量安全监督站

2005年8月18日

证  　　明

由抚顺市天通建筑工程有限公司承建施工的“水苑家园”7#楼工程，在施工中采用了我省推广和提倡的科技成果。

1、 梁柱采用Ⅲ级钢筋；

2、 给水管线采用PP-R管；

3、 排水管线采用螺旋消音PVC-U管；

4、 外墙采用节能型夹心保温墙体；

5、 屋面防水采用高分子防水卷材；

6、 门窗采用铝塑门窗；

7、 采暖采用低温热水地板辐射；

8、 纵向钢筋采用电渣压力焊技术；

9、 电子可视对讲电话系统的应用；

10、 计算机辅助施工现场管理。

该工程没有使用国家及辽宁省建设主管部门禁用和限用的材料及产品，特此证明。

              抚顺市天通房地产开发有限公司

             2005年8月12日

