第三篇  施工组织设计内容
一、工程概况

    1、工程内容及范围

    2、建筑结构

    3、主要工程数量

    4、工期要求

    5、质量要求

    6、自然条件

    7、施工条件

    8、工程特点

    9、相关单位

二、施工总体部署及规划

    1、总体主导思路

    2、项目管理组织

    3、施工任务划分

    4、总体施工方案

    5、施工程序

    6、施工顺序

    7、重点项目施工方法

    8、施工总平面布置

    9、施工工期目标规划

    10、工程质量目标规划

    11、施工安全、文明施工及环境保护目标规划

三、施工进度计划安排

1、工期进度计划安排

2、主要项目阶段性目标计划

3、施工进度计划横道图、网络图
四、劳动力计划安排

五、主要施工机械设备配备

六、主要材料供应进度计划

七、分项工程施工方案

1、挖孔桩基础施工

2、主桥扩大基础施工

3、墩台身及盖梁施工

4、主桥箱梁挂篮悬臂施工

5、空心板梁制架

6、引道路基施工

7、上下桥人行道车行道施工

8、桥面工程

八、保证工期的主要措施

    1、组织及管理措施

    2、突击完成施工准备工作

    3、上足劳力和配足专业技工

    4、合理调配施工机械设备

    5、材料供应保障

    6、技术保证措施

    7、优化环境，和谐合作

九、保证质量的主要措施

    1、质量保证体系

    2、强化全员创精品意识

    3、建立创优组织和质量管理网络

    4、加强施工技术指导，加大监控力度 

    5、落实各项规章制度

    6、推行标准化施工作业，样板引路

    7、组织技术攻关，积极应用“四新”

    8、严格把好材料源头质量

    9、强化计量工作，完善检测手段

    10、加强技术档案管理和竣工资料编制工作

    11、实行质量终身制、回访制度

    12、季节性施工措施

十、保证安全、文明施工及环境保护措施
    1、安全保证体系

    2、建立各级安全组织及责任制

    3、加强安全技术教育，强化全员安全意识

    4、建立与完善各项安全制度和防护措施

    5、施工机械设备安全措施

    6、人员安员及劳保措施

    7、加强施工电源、火源管理

    8、险工部位主要安全措施

    9、文明施工措施

    10、环境保护及文物保护措施

